РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ГРАДИШКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење  за  комуналне

и  стамбене  послове

-  Н А Ц Р Т -

П Р О Г Р А М

ТЕКУЋЕГ   ОДРЖАВАЊА   И   РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

ЛОКАЛНИХ  И  НЕКАТЕГОРИСАНИХ  ПУТЕВА  ЗА  2021. ГОДИНУ

Градишка, децембар, 2020.годинe

На  основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16 и 36/19), члана 16. став 5. Закона о јавним путевима (”Службени  гласник  Републике Српске” број 89/13 и 83/19), члана 14. став 1. Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити  локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на подручју општине Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 8/18 и “Службени гласник града Градишка”, број 11/19) и члана 18. Статута града Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 4/17 и “Службени гласник града Градишка”, број 5/19), Скупштина  града  Градишка  на   сједници  одржаној  __________  д о н о с и

П  Р  О  Г  Р  А  М

текућег одржавања и реконструкције  локалних и некатегорисаних путева

за  2021.годину

## I    УВОД

Програм текућег одржавања  и  реконструкције  локалних  и  некатегорисаних путева за 2021.годину, представља континуирано одржавање и реконструкцију мреже локалних и некатегорисаних путева  на  подручју  града Градишка.

Важећим  прописима  предвиђа  се  редовно, ванредно  и  зимско  одржавање

јавних  путева,  као  и  одржавање   путних   грађевинских  објеката  за  прикупљање  и  одвођење воде са  коловоза, саобраћајне  сигнализације, опреме  пута  и  путног  појаса.

I    РЕДОВНО  ОДРЖАВАЊЕ

1. Локалних и некатегорисаних путева  са  асфалтним  коловозом

крпањем  ударних  рупа, досипањем  и  ваљањем  банкина......... 30.000,00 КМ

2. Локалних и некатегорисаних путева  са  макадамским   коловозом

планирањем постојеће подлоге пута грејдером, досипањем шљунком

и еруптивним материјалом ................................................................ 75.000,00 КМ

3. Путних  грађевинских  објеката, цијевастих пропуста, саобраћајне

сигнализације, опреме пута и путног појаса ..................................... 25.000,00 КМ

Σ  I  (1- 3) ..................130.000,00КМ

II   ЗИМСКО  ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

Град  Градишка  врши  редовно  одржавање  путева у зимском периоду и  то  од   15. новембра  текуће   до  15. марта  наредне  године.

Обим, приоритети и организација  послова  утврђени су Планом зимске службе  на локалним и некатегорисаним путевима града Градишка за 2020. / 2021. годину, који  доноси  Градоначелник.

За  зимско  одржавање  путева  неопходно је обезбједити  финансијска  средства  у  износу  од............................................................................................. 50.000,00 КМ

Σ  II  .......................... 50.000,00 КМ

III   РЕКОНСТРУКЦИЈА    ПУТЕВА

Као и претходних година, град  Градишка  ће  и  у  наредној  години, уложити дода-тне напоре  у  изналажењу  могућности  финансирања  реконструкције најугроже-нијих  дионица  локалних  и  некатегорисаних  путева.

Реконструкцији ће се приступити  по приоритетима који ће се утврдити на основу:

степена оштећења пута, фреквенције саобраћаја, важности дионице са  аспекта

повезивања  више насељених  мјеста, коришћења саобраћајнице за превоз ученика и  улоге  саобраћајнице  у  растерећењу  саобраћаја на  ширем подручју  града    ........................................................................................................ 50.000,00 КМ

Σ  III ........................... 50.000,00 КМ

###### Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I     РЕДОВНО  ОДРЖАВАЊЕ  ПУТЕВА................................................130.000,00 КМ

II    ЗИМСКО   ОДРЖАВАЊЕ    ПУТЕВА..……………………………….....50.000,00 КМ

III   РЕКОНСТРУКЦИЈА    ПУТЕВА ...........................................................50.000,00 КМ

УКУПНО  ( Σ I-III )...............230.000,00 КМ

Овај  Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Градишка“.

Број: ______________

Датум: ____________

Градишка

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА