РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ГРАДИШКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за комуналне

и стамбене послове

-  НАЦРТ -

П Р О Г Р А М

ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Градишка, новембар, 2022. годинe

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 16. став 5. Закона о јавним путевима (”Службени  гласник Републике Српске” број 89/13 и 83/19), члана 14. став 1. Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на подручју општине Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 8/18 и “Службени гласник града Градишка”, број 11/19) и члана 18. Статута града Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 4/17 и “Службени гласник града Градишка”, број 5/19), Скупштина града Градишка на сједници одржаној дана ___________ 2022. године доноси:

П Р О Г Р А М

текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева

за 2023. годину

## I  УВОД

Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2023. годину представља континуирано одржавање и реконструкцију мреже локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка.

Важећим прописима предвиђа се редовно, ванредно и зимско одржавање јавних путева, као и одржавање путних грађевинских објеката за прикупљање и одвођење воде са коловоза, саобраћајне сигнализације, опреме пута и путног појаса.

I  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

1. Локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом

крпањем ударних рупа, досипањем и ваљањем банкина ............................ 90.000,00 КМ

2. Локалних и некатегорисаних путева са макадамским коловозом

планирањем постојеће подлоге пута грејдером, досипањем шљунком

и еруптивним материјалом .............................................................................190.000,00 КМ

3. Путних грађевинских објеката, цијевастих пропуста, саобраћајне

сигнализације, опреме пута и путног појаса ................................................... 20.000,00 КМ

Σ  I (1-3) ................. 300.000,00 КМ

II  ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

Град Градишка врши редовно одржавање путева у зимском периоду и то од 1. новембра текуће до 1. априла наредне године.

Обим, приоритети и организација послова утврђени су Планом зимске службе на локалним и некатегорисаним путевима града Градишка, који доноси Градоначелник.

За зимско одржавање путева неопходно је обезбједити финансијска средства у

износу од ................................................................................................................. 50.000,00 КМ

Σ  II ................ 50.000,00 КМ

III  РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА

Као и претходних година, град Градишка ће и у наредној години уложити додатне напоре у изналажењу могућности финансирања реконструкције најугроженијих дионица локалних и некатегорисаних путева.

Реконструкцији ће се приступити по приоритетима који ће се утврдити на основу: степена оштећења пута, фреквенције саобраћаја, важности дионице са аспекта повезивања више насељених мјеста, коришћења саобраћајнице за превоз ученика и улоге саобраћајнице у растерећењу саобраћаја на ширем подручју града ............................................ 50.000,00 КМ

Σ  III ........ 50.000,00 КМ

###### Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I    РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА .............................................................. 300.000,00 КМ

II   ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА ................................................................... 50.000,00 КМ

III  РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА ........................................................................... 50.000,00 КМ

УКУПНО ( Σ I-III ) .............. 400.000,00 КМ

ПЛАН ПРИОРИТЕТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ:

Локални путеви I реда:

- Душаново – Машићи – Средња Јурковица – Турјак (Смољана)

- Штетић – Ламинци Сређани – Дубраве и Ламинци Сређани – Трошељи

- Градишка – Козинци – Греда – Горња Долина – Ново Село – Ламинци Јаружани – Ламинци Сређани

Локални путеви II реда:

- Душаново – Горњи Карајзовци

- Трошељи – Доњи Карајзовци – Горњи Карајзовци – Сеферовци – Вакуф

- Доњи Подградци – Јабланица

- Церовљани – Цимироти – Кијевци – Турјак

- Машићи – Вилуси – Романовци

- Средња Јурковица – Миљевићи – Вилуси

Локални путеви III реда:

- Кочићево – Доњи Карајзовци – Петрово село – Горњи Карајзовци

- Лисковац – Дубраве

- Грбавци – Школа – Бараји – Горњи Подградци

- Шашкиновци – Горња Јурковица

Сви остали путеви који нису разврстани као локални путеви сматрају се некатегорисаним путевима чија укупна дужина износи 3.240,43 km и одржавају се у складу са обезбјеђеним расположивим финансијским средствима.

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Градишка“.

Број: ______________

Датум: ____________

Градишка

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Миленко Павловић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење овог програма садржан је у члану 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члану 16. став 5. Закона о јавним путевима (”Службени гласник Републике Српске” број 89/13 и 83/19), члану 14. став 1. Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити  локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на подручју општине Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 8/18 и “Службени гласник града Градишка”, број 11/19) и члану 18. Статута града Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 4/17 и “Службени гласник града Градишка”, број 5/19),

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

У циљу континуираног одржавања и реконструкције мреже локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка укључујући и зимско одржавање јавних путева, као и одржавање путних грађевинских објеката за прикупљање и одвођење воде са коловоза, саобраћајне сигнализације, опреме пута и путног појаса потребно је усвојити предложени програм одржавања.

ПРИЈЕДЛОГ

Предлаже се да Скупштина града усвоји овај нацрт Програма у предложеном тексту.

ОБРАЂИВАЧ:                                                                      ОВЛАШТЕНИ ПРЕДЛАГАЧ:

Одјељење за комуналне и                                                              Градоначелник

стамбене послове

_______________________                                                _________________________