РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ГРАДИШКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Обрађивач:

Одјељење за комуналне

и стамбене послове

И З В Ј Е Ш Т А Ј

о реализацији Програма текућег одржавања и

реконструкције локалних и некатегорисаних путева

за 2024. годину

Градишка, април 2025. године

У В О Д

Одржавање и реконструкција локалних и некатегорисаних путева који су у надлежности органа локалне самоуправе, те организовање послова извршења самих радова, спроводи се у складу са чланом 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 16. став 5. Закона о јавним путевима (”Службени гласник Републике Српске” број 89/13 и 83/19), члана 14. став 1. Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на подручју општине Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 8/18 и “Службени гласник града Градишка”, број 11/19) и члана 18. Статута општине Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 4/17 и “Службени гласник града Градишка”, број 5/19), те на основу Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2024. годину („Службени гласник града Градишка“, број: 14/23) и Одлуке о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2024. годину („Службени гласник града Градишка“, број: 16/24).

РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

I   РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

1. Локални и некатегорисани путеви са асфалтним коловозом

На локалним и некатегорисаним путевима са асфалтним коловозом рађена је санација оштећења коловоза крпањем ударних рупа на следећим дионицама путних праваца: Душаново – Машићи – Средња Јурковица, Средња Јурковица – Миљевићи, Ламинци Сређани – Дубраве и Ламинци Сређани – Трошељи, Градишка – Козинци – Греда - Горња Долина – Ламинци Сређани – Ламинци Јаружани и на осталим некатегорисаним путевима. Извршена је санација 39,60 km путних банкина у мјесним заједницама: Жеравица, Козинци, Романовци, Ламинци Брезици, Берек, Брестовчина, Сеферовци, Вакуф, Церовљани и Трошељи.

- крпање ударних рупа                                          m²      1.046,00            48.952,80 КМ

- санација банкина                                                 m´    39.600,00          102.024,00 КМ

Укупно:                                        150.976,80 КМ

2. Локални и некатегорисани путеви са макадамским коловозом

Одржавани су локални и некатегорисани путеви са макадамским коловозом на подручју мјесних заједница и насеља града Градишка: Брестовчина, Жеравица, Ламинци, Ново Село, Мачковац, Лисковац, Стара Топола, Нова Топола, Рогољи,  Крајишник, Ровине, Дубраве, Козинци, Бок-Јанковац, Чатрња, Турјак, Грбавци, Мичије, Кијевци, Драгељи, Лужани, Цимироти, Церовљани, Јазовац, Врбашка, Бистрица, Гашница, Милошево Брдо, Требовљани, Совјак, Јабланица, Орахова,  Горњи Подградци, Доњи Подградци, Машићи, Елезагићи, Трошељи, Кочићево, Доњи Карајзовци, Петрово село, Сеферовци, Вакуф, Машићи, Елезагићи, Берек, Горњи Карајзовци, Вилуси, Романовци, Лужани и Јурковица.

- насипање путева насипним материјалом       m³         15.390,00        376.342,67 КМ - планирање путева                                             h               728,00           34.070,40 КМ

410.413,07 КМ

3. Одржавање путних грађевинских објеката, цјевастих пропуста, опреме    пута и путног појаса

Средства предвиђена у буџету за ове намјене утрошена су за одржавање објеката за прикупљање и одвођење воде са коловоза уградњом бетонских цјевастих пропуста у следећим мјесним заједницама: Кијевци Ø800-7m´,  Ø400-2m´ и Ø300-6m´, Турјак Ø800-6m´, Средња Јурковица Ø1000–4m´, Брестовчина Ø600-6m´, Церовљани Ø1000-1 m´ и Ø600-5 m´, Ламинци Ø800-6m´, Бок Јанковац Ø1000-6m´, Грбавци  Ø300-7m´ и Ø400-1m´, Милошево Брдо Ø400-6m´, Гашница  Ø500-5m´ и Ø400-5m´ и чишћење путних јарака у дужини 2,48 km у мјесним заједницама: Церовљани, Турјак, Јурковица, Требовљани, Милошево Брдо, Кијевци, Гашница, Грбавци и Средња Јурковица у износу од:  27.445,86 КМ

II  ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

Током 2024. године било је дана са већим краткотрајним падавинама снијега. Усљед формирања сњежног покривача и дјеловања ниских температура формирала се поледица на скоро свим путним правцима, а изражајније на путевима у брдским подручјима. Истовремено је вршено чишћење снијега са локалних и некатегорисаних путева у више праваца и посипање критичних дионица путева (са већим уздужним нагибом и кривинама) мјешавином (со и абразивни материјал).

Укупан трошак на чишћењу и посипању путева је износио:

- рад возила са сњежним плугом-ралицом и посипачем ................................13 еф. h

- рад возила са ралицом .....................................................................................8 еф. h

- рад возила са посипачем соли .......................................................................86 еф. h

- абразивни материјал ..........................................................................................235 m3

- индустријска со .........................................................................................25.600,00 kg

- крпање хладним асфалтом  ...........................................................................95,06 m2

За ове радове утрошено је укупно .......................................................... 42.005,22 КМ

Као и предходних година набављена је и одређена количина дизел горива која је подјељена по мјесним заједницама, а намјењена је за чишћење и одржавање некатегорисаних путних праваца који нису обухваћени Планом одржавања у зимском периоду и које мјесне заједнице саме одржавају.

Укупно је подјељено 5.700,00 литара следећим мјесним заједницама: Берек, Бистрица, Бок Јанковац, Брестовчина, Вакуф, Вилуси, Врбашка, Гашница, Горњи Карајзовци, Горња Јурковица, Горњи Подградци, Грбавци, Доњи Подградци, Дубраве, Драгељи, Долина, Елезагићи, Жеравица, Јабланица, Јазовац, Јурковица, Кијевци, Козинци, Крајишник, Крушкик, Ламинци Брезици, Ламинци, Лисковац, Лужани, Машићи, Мичије, Милошево Брдо, Мачковац, Миљевићи, Ново Село, Орахова, Петрово Село, Ровине, Рогољи, Романовци, Сеферовци, Совјак, Стара Топола, Требовљани, Трошељи, Турјак, Церовљани, Цимироти и Чатрња.

Укупно утрошена финансијска средства за дизел гориво   ....................11.548,29 КМ

III  РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА У 2024. ГОДИНИ

Радови реконструкције путева су се изводили на најкритичнијим дионицама локалних и некатегорисаних путева: Козинци – Греда, Доња Долина, Грбавци – з. Матавуљи, Цвијићи и Чекићи, Лужани, Вилуси – Миљевићи  и Турјак - Козара село.

- реконструкција асфалтног застора              m²        1.060,00                49.608,02 KM

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

План                Извршење           Индекс

са измјеном          у 2024.год.         изв./план.

у 2024. год.

I    РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

1.  Локални и некатегорисани путеви

са асфалтним коловозом                    151.000,00 КМ    150.976,80 КМ

2.  Локални и некатегорисани путеви

са макадамским коловозом                411.000,00 KM    410.413,07 КМ

3.  Одржавање путних грађевинских

објеката, цјевастих пропуста,

опреме пута и путног појаса                 30.000,00 КМ      27.445,86 КМ

II   ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА          50.000,00 КМ       53.553,51 КМ

III  РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА                  50.000,00 КМ      49.608,02 KM ______________________________________________________________________

УКУПНО I-III:                                           692.000,00 КМ     691.997,26 КМ    99,99%

ОБРАЂИВАЧ                                                             ОВЛАШТЕНИ ПРЕДЛАГАЧ

Одјељење за комуналне и                                                          Градоначелник

стамбене послове

____________________                                                     _______________________