РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ГРАДИШКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за комуналне

и стамбене послове

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ

ПОТРОШЊЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Градишка, април 2025. годинe

У В О Д

Дјелатности заједничке комуналне потрошње утврђене су Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17), као и активности које се планирају Програмом заједничке комуналне потрошње.

У извјештајном периоду од 01.01.-31.12.2024. године, послови заједничке комуналне потрошње реализовани су у складу са Програмом заједничке комуналне потрошње за 2024. годину („Службени гласник града Градишка“ број: 14/23), а односе се на:

I    ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ

II   ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

III  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

IV  УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА И РАДОВИ НА ДЕКОРАЦИЈИ

V   ОРГАНИЗОВАЊЕ И РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

За реализацију Програма заједничке комуналне потрошње у 2024. години потребна средства предвиђена су Програмом заједничке комуналне потрошње за 2024. годину („Службени гласник града Градишка“ број: 14/23)  износила су:

| УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ПРОГРАМОМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ У 2024. ГОДИНИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ | 743.820,57 КМ |
| II | ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА | 145.000,00 КМ |
| III | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ | 570.000,00 КМ |
| IV | УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА И РАДОВИ НА ДЕКОРАЦИЈИ | 65.000,00 КМ |
| V | ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ | 43.000,00 КМ |
|  | УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА : | 1.566.820,57 КМ |
| УКУПНО УТРОШЕНА СРЕДСТВА КРОЗ ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ У 2024. ГОДИНИ |  |  |
| I | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ | УКУПНО (КМ) |
| 1. | Чишћење и прање јавно-саобраћајних површина, одвоз смећа, ванредно чишћење, прање и одржавање, довоз и депоновање отпада. | 547.409,84 |
| 2. | Одржавање јавног зеленила – кошење травњака, орезивање живе ограде, грмља, ружа, обликовање дрвећа, јесење грабљење лишћа, репродуктивна садња и одржавање парковских клупа и других реквизита | 62.395,71 |
| 3. | Одржавање спомен парка – чишћење асфалтних и бетонских површина, кошење травњака, јесење грабљење лишћа и одржавање фонтане | 10.430,55 |
| 4. | Комунална опрема (одржавање клупа, дјечијих игралишта) | 10.530,00 |
| 5. | Рад азила за изгубљене и напуштене псе и трошкови ветеринарских услуга | 39.999,96 |
| 6. | Одржавање спомен обиљежја | 17.598,29 |
| 7. | Услуга изнајмљивања санитарних кабина | 14.274,00 |
| 8. | Уређење јавних површина | 5.199,99 |
| 9. | Уређење обале Саве | 7.999,30 |
| 10. | Одржавање јавне хигијене: - Горњи Подградци - Нова Топола - Орахова | 13.105,71 |
| 11. | Одржавање улица у зимском периоду без снијежних падавина | 3.999,99 |
|  | Укупно реализовано (1-11) | 732.943,36 |
| II | ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА |  |
| 1. | Одржавање хоризионтралне и вертикалне саобраћајне сигнализације и пратеће опреме на градским саобраћајницама | 50.909,82 |
| 1.1. | Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације | 20.196,17 |
| 1.2. | Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације | 30.713,65 |
| 3. | Одржавање семафора | 5.973,00 |
| 4. | Одржавање улица са асфалтним коловозом | 96.050,47 |
| 5. | Одржавање улица са макадамским коловозом | 45.655,27 |
|  | Укупно реализовано (1-5) | 198.588,56 |
| III | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ |  |
| 1. | Утрошак електричне енергије у приградским и градским мјесним заједницама | 423.828,11 |
| 2. | Текуће одржавање | 45.330,50 |
|  | Укупно реализовано (1-2) | 469.158,61 |
| IV | УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА И РАДОВИ НА ДЕКОРАЦИЈИ |  |
| 1. | Радови на декорацији | 19.995,30 |
| 2. | Уништавање комараца | 42.799,77 |
| 3. | Сузбијање штеточина (прољетна и јесенска дератизација) | 13.948,88 |
|  | Укупно реализовано (1-3) | 76.743,95 |
| V | ОРГАНИЗОВАЊЕ И РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ |  |
| 1. | Одржавање проходности градских улица у зимском периоду, набавка соли и чишћење јавно-саобраћајних површина у периоду зимске службе | 34.178,16 |
|  | Укупно реализовано (1) | 34.178,16 |

| Ред. број | Намјенска улагања за 2024. годину | Реализовано у 2024. години (КМ) |
| --- | --- | --- |
| I | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ | 732.943,36 |
| II | ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА | 198.588,56 |
| III | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ | 469.158,61 |
| IV | УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА И РАДОВИ НА ДЕКОРАЦИЈИ | 76.743,95 |
| V | ОРГАНИЗОВАЊЕ И РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ | 34.178,16 |
|  | УКУПНО I – V : | 1.511.612,64 |

I/ РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ

Овим активностима подразумијева се чишћење и прање јавно–саобраћајних површина на подручју града (градске улице, тротоари, тргови, јавна паркиралишта) као и на подручју МЗ Горњи Подградци, Нова Топола и Орахова.

Одржавање јавног зеленила обухватало је кошење и реконструкцију оштећених травњака на подручју града, орезивање живе ограде и украсног грмља, одржавање дрвореда и другог растиња.

Послови на одржавању обављали су се током цијеле године, а карактеристични су за сваки мјесец, зависно од вегетације и годишњег доба.

II/ ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА

Планирана средства за редовно одржавање улица са асфалтним и макадамским коловозом одређена су на основу стечених искустава из претходних година, постојећег стања односно степена оштећења истих.

- ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ НА ГРАДСКИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА

  - ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

У току извјештајног периода израђено је 1.999,68 m² ознака пјешачких прелаза на асфалтној подлози, 1.061,24 m² знакова усмјеравања на асфалтној подлози, 436,00 m² ознака СТОП линије на асфалтној подлози, 5.519,00 m¹ ознака бијеле линије паркиралишта на асфалтној подлози, 255 m¹ ознака жуте линије на асфалтној подлози, 33 kom ознака стрелице једносмјерне на асфалтној подлози, 24 kom ознака стрелице двосмјерних на асфалтној подлози, 2.548,00 m¹ ознака линије бијеле средње и 10 kom ознака на коловозу за возила лица са посебним потребама.

1.2. ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Редовним одржавањем вертикалне саобраћајне сигнализације уграђено је 3 саобраћајна знака облика равностраничног троугла, дужине странице 90 cm, 115 знакова облика круга,  пречника 60 cm, 23 знака облика квадрата, дужине странице  60 cm, 15,42 m² знакова путоказне, допун. и табле за усмјеравање, 362,00 m¹ поцинчаних стубова за саобр. знакове, 136 стубова саоб. знакова, 45 скидања табли саоб. знакова,  7 исправљања и равнања табли саобраћајних знакова на лицу мјеста и 38  премјештања саобраћајних знакова.

3. ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА

Сервисирано је 6 семафоризованих раскрсница 2-3 пута седмично.

4. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА СА АСФАЛТНИМ КОЛОВОЗОМ

Радови на одржавању улица са асфалтним коловозом односили су се првенствено на санацију ударних рупа на коловозу у укупној површини од 1.861,80 m² у сљедећим улицама:

Видовданска, М.Г. Николајевића, Николе Тесле, Козарских бригада, 16. крајишке бригаде, Меше Селимовића, Обала Војводе Степе, Мирослава Антића, Агана Харбаша, Дејтонска, Драгомира Бабичића, Немањина, Иве Андрића, Милутина Бојића, Стевана Синђелића,    Хиландарска, Милоша Обилића, Др. Младена Стојановића, М. П. Аласа, Јеванђеоска, Уроша Предића, Гаврила Принципа, Вука Стефановића Караџића, Мирка Ситничића, Петра Пеције, Краља Твртка I, Саве Мандића, Св. Стефана Дечанског, Мис А. П. Ирби, Василија Острошког.

5. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА СА МАКАДАМСКИМ КОЛОВОЗОМ

Одржавање градских улица са макадамским коловозом вршена је у току године по потребама на терену. Радови су извођени у свим мјесним заједницама на подручју града Градишка.

III/ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

Ставка текућег одржавања јавне расвјете састоји се из трошкова оправке електроинсталација јавне расвјете, као и опреме за функционисање исте и износа утрошене електричне енергије за јавну расвјету на подручју града.

IV/ УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА, РАДОВИ НА ДЕКОРАЦИЈИ И ДЕРАТИЗАЦИЈИ

1.РАДОВИ НА ДЕКОРАЦИЈИ

За новогодишње празнике извршено је украшавање града, а сви радови су изведени квалитетно без потешкоћа.

2. УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА

Извршена је дезинсекција комараца - ларвицидни третман и третман одраслих форми са земље.

3. СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТОЧИНА / ДЕРАТИЗАЦИЈА

Извршено је прољетно и јесење сузбијање штеточина на јавним површинама као и домаћинствима. Надзор над организацијом и извођењем вршила је здравствена инспекција.

V/ ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

Период зиме до 31.12.2024. године карактеристичан је са неколико дана са сњежним падавинама. У току зимске сезоне било је поледице па се рад зимске службе углавном сводио на посипање соли.

У том периоду ангажована је сљедећа опрема и људство комуналног предузећа „Градска чистоћа“:

- Возило са сњежним плугом-ралицом и посипачем,

- Возило са ралицом,

- Возило са посипачем соли,

- Трактор –ралица+посипач,

- НК радник чистач

- Индустријска со за посипање улица

Потребно је напоменути да је индустријска со набављена на почетку зимске сезоне, а неутрошена со налази се у складишту КП „Градска чистоћа“ и употребиће се у идућој зимској сезони.

ОБРАЂИВАЧ			  		             ОВЛАШТЕНИ ПРЕДЛАГАЧ

Одјељење за комуналне и           				            Градоначелник

стамбене послове

__________________________					_________________________