РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ГРАДИШКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Обрађивач:

Одјељење за комуналне

и стамбене послове

И З В Ј Е Ш Т А Ј

о реализацији Програма текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог система

за 2024. годину

Градишка, април 2025. године

##### УВОД

##### У сврху одбране од поплавa на подручју града Градишка изграђени су основни водопривредни објекти: пумпне станице, одбрамбени насипи уз главне ријечне токове и ободни канали са пратећим насипима и објектима на њима.

##### Одржавање водопривредних објеката у складу са њиховом намјеном, у току 2024. године одвијалo се на основу Програма текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог система за 2024. годину, а у складу са чланом 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 17. став 2. Закона о водама (“Службени гласник Републике Српске”, број 50/06, 92/09 и 121/12) и члана 28. Статута града Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 4/17 и “Службени гласник града Градишка”, број  5/19).

Обезбјеђење финансијских средстава за ове намјене дефинисано је члановима 188. и 194. Закона о водама (“Службени гласник Републике Српске”, број 50/06, 92/09 и 121/12).

Усвојеним Програмом текућег одржавања и реконструкције хидромелио-рационог система за 2024. годину („Службени гласник града Градишка“ број: 14/23) била су планирана средства у износу од 310.000,00 КМ. Током 2024. године реализовани су следећи радови:

| 1. Санација клизишта, ерозија косина водотока, израда обалоутврда на ријекама и санација мостова на водотоцима |  |
| --- | --- |
| - Санација клизишта на путу за мјесну заједницу Мичије, уређење корита и израда обалоутврде ријеке Суваје у мјесној заједници Миљевићи. | 151.298,02 КМ |
| Укупно 1: | 151.298,02 КМ |

| 2. Хитне интервенције |  |
| --- | --- |
| - Уређење мајдана у Привредној зони Нова Топола, чишћење 1,1 km одводног канала према Ерцезима у мјесној заједници Брестовчина, чишћење 2,74 km одводних канала у мјесним заједницама Кијевци, Турјак и Требовљани, санација депоније у мјесној заједници Обрадовац, уређење мајдана у мз Машићи. | 85.787,30 КМ |
| Укупно 2: | 85.787,30 КМ |

| 3. Одржавање ЦС „Кеј“ |  |
| --- | --- |
| - Текуће одржавање ЦС „Кеј. | 41.861,99 КМ |
| Укупно 3: | 41.861,99 КМ |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

|  |  | Извршење у 2024. години |
| --- | --- | --- |
| 1. | Санација клизишта и израда обалоутврда. | 151.298,02 КМ |
| 2. | Хитне интервенције. | 85.787,30 КМ |
| 3. | Одржавање ЦС „Кеј“. | 41.861,99 КМ |
| СВЕУКУПНО 1+2+3: |  | 278.947,31 КМ |

| 4. | Текуће одржавање каналске мреже. |
| --- | --- |

Током 2024. године, кошење, крчење и измуљивање каналске мреже на подручју града Градишка извршила је ЈУ "Воде Српске". Радови су обухватили и каналску мрежу која се редовно одржавала протеклих година од стране Града. Одржавана је каналска мрежа на територији града Градишка међу којима и следећи канали укупне дужине 40,8 km (564.170,00 m²): К-I, K-II (Лиман-Чатрња); K-III, K-IV (Врбашка); K-XI, K-XII (Јурковица); K-XIX (Хиподром), Грабарик и остали.

Прилив финансијских средстава у Буџет Града од водних накнада у 2024. години износио је укупно 279.230,31 КМ од планираних 310.000,00 КМ.

ОБРАЂИВАЧ                                                            ОВЛАШТЕНИ ПРЕДЛАГАЧ

Одјељење за комуналне и                                                          Градоначелник

стамбене послове

____________________                                                     ____________________