ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

**Април 2025. године**

**Увод**

Годишњи извјештај о раду Градоначелника и Градске управе у основи представља преглед стратешко-програмских и редовних задатака, који су реализовани у претходној години, а који су на основу Устава, закона и Статута Града додијељени Градоначелнику и Градској управи у надлежност, а уз помоћ којих се рјешавају кључна питања унапређења живота и рада на подручју града.

Познато је да је Град Градишка у протеклих неколико година начинио значајан искорак у свим сегментима друштвено-економског развоја. Превазиђене су многе тешкоће и успјешно се савладавају препреке у развоју, уз истовремено стварање услова и претпоставки које обезбјеђују главну улогу локалне управе у укупном развоју Градишке.

Вишегодишњом Стратегијом развоја града Градишка, дефинисани су визија и главни правци развоја Градишке, који се остварују кроз конкретно реализоване пројекте.

Континуираном вишегодишњом активношћу, обезбијеђене су претпоставке да се и у 2024. години настави реализација пројеката у складу са приоритетним потребама локалне заједнице и финансијским могућностима.

Упркос ускраћивању финансијских средстава за реализацију раније утврђених пројеката, Град Градишка је наставио улагања у најприоритетније пројекте, а чијом реализацијом се обезбјеђује:

* побољшање инфраструктурних потреба становништва,
* ефикасно пружање комуналних услуга и
* обогаћен садржај друштвеног живота становништва, у складу са захтјевима и стандардима данашњег времена.

Међутим, најзначајнији искорак у протеклом периоду остварен је на плану привредног развоја. Значајан искорак на овом плану је посљедица вишегодишњег напора Градске управе на стварању повољног пословног амбијента, као и улагања у инфраструктурно опремање постојеће пословне зоне, као и цијелог простора града Градишка.

У 2024. години, извршена је ресертификација BFC SEE стандарда (стандард повољног пословног окружења у Југоисточној Европи), те је остварена прелиминарна оцјена од 98.47%, којом је Градишка далеко испред свих у регији коју обухвата овај стандард.

Опредјељење Градске управе за оснивање Слободне зоне Градишка на подручју постојеће Привредне зоне Нова Топола и зоне Лиман привукло је значајну пажњу будућих инвеститора, који имају намјере да искористе погодности пословања у режиму слободне зоне, те да на овом простору реализују значајне пројекте, прије свега из области прерађивачке индустрије и складишно-логистичких капацитета.

По до сада обезбјеђеним инфраструктурним условима, створеном амбијенту и могућностима које имамо на располагању, град Градишка спада у ред најинтересантнијих подручја за инвестициона улагања.

У веома нестабилним тржишним условима у 2024. години, узимајући у обзир појаву рецесије и смањену тражњу купаца са подручја Европске уније, а што је за Градишку најзначајније тржиште, у привреди града Градишка ипак није дошло до значајних поремећаја у односу на претходну годину.

Један од најзначајних успјеха Градске управе у протеклом периоду је додјела пољопривредног земљишта путем закупа пољопривредним произвођачима из Градишке. У 2024. години по расписаном Јавном огласу од 13.05.2024. додијељено је 1.008,23 ha пољопривредног земљишта за 136 пољопривредна произвођача, док је раније дато у закуп 3.580,39 ha, за 254 пољопривредна произвођача.

Регулисање закупа пољопривредног земљишта, уз постојеће концесије, ће значајно стабилизовати пољопривредну производњу и обезбиједити све планске претпоставке за унапређење и раст исте.

Захваљујући значајним улагањима у капиталне инвестиције од стране града, као и мјерама Владе Републике Српске очуван је достигнути ниво развоја, али су и отворени нови развојни процеси. У протеклом периоду завршени су веома значајни пројекти, а један број је још увијек у току реализације.

Град Градишка у континуитету прати могућности на плану развоја у ком смислу ствара најосновније претпоставке за реализацију инфраструктурних и других пројеката на подручју града. У том правцу израђена је цјелокупна пројектна документација и обезбијеђене грађевинске дозоле за пројекте свеобухватног инфраструктурног уређења и унапређења комуналне дјелатности града. Дио ових пројеката кандидован је према Влади Републике Српске за финансирање из доступних извора у наредном периоду, а то су:

1. Унапријеђење путне и комуналне инфраструктуре на подручју града Градишка (вриједност 42.308.648,70 КМ)
2. Унапријеђење водоводног и канализационог система на подручју града Градишка (вриједност 97.591.600,00 КМ)
3. Унапријеђење туристичке и културне инфраструктуре на подручју града Градишка (вриједност 9.298.154,00 КМ)
4. Модернизација система управљања отпадом на подручју града Градишка (вриједност пројекта 5.984.819,00 КМ)
5. Успостављање паметног града Градишка - *Establishing Smart City Gradiška* (вриједност пројекта 12.146.821,07 КМ)

У све тежим финансијским условима руководство Градске управе Градишка ће се у наредном периоду морати све више ослањати на властите приходе. У том погледу неопходно је подстицати инвестирање које обезбјеђује повећање прихода буџета, а којима ће се финансирати будући инфраструктурни развој града.

Истовремено, Град Градишка мора наставити улагати максималне напоре у правцу рационализације и ефикасности рада Градске управе, у ком смислу се врши дигитализација радних процеса, што ће омогућити скраћење времена рада, могућност мјерења и извјештавања, те доношење правовремених и адекватних одлука на плану свеукупног развоја локалне заједнице.

Овај документ кроз све реализоване активности, програме, пројекте и мјере доприноси реализацији циљева из стратегије развоја Града, али и Циљева одрживог развоја који су дефинисани Агендом до 2030. године.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мисија ЈЛС | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ | | | |
| Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Користећи географску близину Европској унији, која ће послужити као развојна полуга у кључним секторима, за брже „прелијевање“ политика, пракси и стандарда карактеристичних за сличне средине у европским земљама, омогућиће се већа конкурентност привреде, одржива животна средина, бољи живот грађана уз одржавање и надоградњу културно-историјског идентитета Града Градишке. У погледу економског развоја, то значи да географска близина треба да буде искоришћена за јачање веза градишких фирми са партнерима из земље и иностранства, тако да те интеракције воде стварању веће додатне вриједности, веће запослености и бољих радних мјеста на територији Града Градишка.  Економско и едукацијско приближавање треба да буду праћени еколошким приближавањем, тако да појачана заштита животне средине, с једне стране, и заштита од растућих природних непогода, воде сталном смањивању свих врста загађивања природе, као и смањивању негативних посљедица климатских промјена на привреду и живот у Граду Градишка. | Буџет | 40.213.250 | 45.210.076 | 112,43% |
| Кредит | - | 1.522.286 |  |
| Донације/грант | 686.750 | 2.006.715 | 292,20% |
| Остало | 25.783.264 | 3.983.358 | 15,45% |
| Укупно | 66.683.264 | 52.722.435 | 79,06% |

Табела А

Табела Б

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мјера | Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет | Индикатори | Полазна вриједност | Циљна и реализована годишња вриједност | | |
| Циљна вриједност | Реализована вриједност | За неизвршено указати на разлоге |
| 1) Мјера 1.1.1.  Оснаживање пословне инфраструктуре | Стратегија развоја Града Градишка, за период 2019-2027. година (У даљем тексту: Стратегија развоја); Стратешки циљ 1.; Приоритет 1.1. | Број пословних зона | 1 | 2 | 2 |  |
| Број слободних зона | - | 1 | 1 |  |
| Успостављени центри за истраживање и развој | - | 1 | 1 |  |
| Формирани предузетнички инкубатори/HUB-ови | - | 1 | 1 |  |
| Број пружених услуга истраживачких центара и предузетничких инкубатора | - | 15 | 35 |  |
| 2) Мјера 1.1.2.  Подршка предузетницима, привредницима и инвеститорима | Стратегија развоја; Стратешки циљ 1.; Приоритет 1.1. | Подстицај за развој новооснованих (стартуп) привредника | 30.000 | 100.000 | 144.000 |  |
| Подстицај за развој постојећих малих и средњих предузећа | 70.000 | 140.000 | 75.000 |  |
| Подстицај за развој самосталних предузетника | 90.000 | 80.000 | 82.220 |  |
| 3) Мјера 1.2.1.  Унапређење пољопривредне производње | Стратегија развоја; Стратешки циљ 1.; Приоритет 1.2. | Директна финансијска подршка пољопривредној производњи | 195.000,00 | 370.000 | 376.040 |  |
| 4) Мјера 1.2.2.  Креирање и активирање туристичких производа | Стратегија развоја; Стратешки циљ 1.; Приоритет 1.2. | Број креираних туристичких производа на територији града Градишка | 1 | 2 | 2 |  |
|
|
| 5) Мјера 1.3.1.  Развој људских ресурса према потребама привреде | Стратегија развоја; Стратешки циљ 1.; Приоритет 1.3. | Иницирање увођења нових наставних планова и програма у техничка занимања | 3 | 4 | 4 |  |
| Иницирање увођења нових наставних планова и програма у средња трогодишња струковна занимања | 1 | 3 | 3 |  |
| Развој и сертификација средњих школа за програме оспособљавања, преквалификације и доквалификације | 9 | 16 | 29 |  |
| Број ученика који обављају практичну наставу код познатог послодавца | 148 | 160 | 181 |  |
| 6)Мјера 2.1.1.  Образовање | Стратегија развоја; Стратешки циљ 2.; Приоритет 2.1. | Број програма формалног образовања у граду Градишка | 23 | 25 | 23 |  |
| Број програма неформалног образовања на територији града Градишка | 9 | 15 | 13 |  |
| 7) Мјера 2.1.2.  Култура | Стратегија развоја; Стратешки циљ 2.; Приоритет 2.1. | Број одржаних културних садржаја | 58 | 63 | 165 |  |
| Број одржаних културнозабавних садржаја | 68 | 69 | 109 |  |
| Број одржаних забавних садржаја | 74 | 76 | 310 |  |
| 8) Мјера 2.1.3.  Спорт | Стратегија развоја; Стратешки циљ 2.; Приоритет 2.1. | Број спортских организација | 79 | 79 | 79 |  |
| Број активних учесника у професионалном спорту | 500 | 500 | 500 |  |
| Број учесника у аматерско-такмичарском спорту | 3.000 | 3.000 | 3.000 |  |
| 9) Мјера 2.2.1.  Социјална заштита | Стратегија развоја; Стратешки циљ 2.; Приоритет 2.2. | Обухват корисника социјалне заштите | 2.441 | 2.441 | 3.304 |  |
| Износ средстава за социјалну заштиту | 2.961.300 | 5.735.400 | 6.201.940 |  |
| 10) Мјера 2.2.2. Здравство | Стратегија развоја; Стратешки циљ 2.; Приоритет 2.2. | Број новокреираних и унапређење постојећих услуга здравствене заштите | - | 2 | 2 |  |
| 11) Мјера 2.3.1.   Друштвени, комунални и инфраструктурни садржаји у руралном подручју града | Стратегија развоја; Стратешки циљ 2.; Приоритет 2.3. | Број нових и реконструисаних друштвених домова у руралним подручјима града | 7 | 8 | 9 |  |
| Дужина модернизованих локалних и некатегорисаних путева (m) | 24.951 | 34.210 | 35.191 |  |
| Број расвјетних тијела на руралном подручју | 3.719 | 4.250 | 3.719 |  |
| Број прикључака на централну водоводну мрежу | 9.943 | 10.160 | 10.185 |  |
| Број домаћинстава обухваћена збрињавањем чврстог отпада од стране Градске чистоће | 11.962 | 12.350 | 12.874 |  |
| 12) Мјера 2.3.2. Друштвени, комунални и инфраструктурни садржаји у урбаном подручју града | Стратегија развоја; Стратешки циљ 2.; Приоритет 2.3. | Број нових друштвених објеката | 2 | 3 | 4 |  |
| Број модернизованих друштвених објеката | 1 | 1 | 1 |  |
| Дужина модернизованих улица (m) | 6.241 | 7.000 | 6.673 |  |
| Организована паркинг мјеста (m2) | 1.060 | 1.125 | 1.096 |  |
| Број прикључака на централну водоводну мрежу | 8.035 | 8.235 | 8.054 |  |
| Број линија јавног саобраћаја | 32 | 32 | 32 |  |
| 13) Мјера 2.3.3.  Унапређење рада јавних институција и органа власти | Стратегија развоја; Стратешки циљ 2.; Приоритет 2.3. | Степен задовољства становништва јавним услугама | 60,96% | 70% | 64% |  |
| Степен задовољства становништва квалитетом административних услуга | 77% | 85% | 79% |  |
| 14) Мјера 3.1.1. Заштита и спашавање од елементарних непогода | Стратегија развоја; Стратешки циљ 3.; Приоритет 3.1. | Годишњи износ улагања у каналску мрежу | 336.391 | 350.000 | 304.294 |  |
| Број оспособљених спасилаца и горских спасиоца за спријечавање несрећа, спашавање и пружање прве помоћи у планини, на води и на другим неприступачним подручјима и у изванредним околоностима | 5 | 7 | 7 |  |
| Број успостављених подстаница Горске службе спасавња Градишка | - | 1 | 1 |  |
| 15) Мјера 3.2.1. Заштита вода, земљишта и природе | Стратегија развоја; Стратешки циљ 3.; Приоритет 3.2. | Број пречистача отпадних вода на територији града Градишка | 1 | 1 | 1 |  |
| 16) Мјера 3.2.2. Управљање отпадом | Стратегија развоја; Стратешки циљ 3.; Приоритет 3.2. | Количина прикупљеног мјешовитог комуналног отпада (тона) | 11.257,02 | 12.500 | 12.341 |  |
|
|
| 17) Мјера 3.3.1. Енергетска ефикасност | Стратегија развоја; Стратешки циљ 3.; Приоритет 3.3. | Уштеда у потрошњи енергије због замјене јавне расвјете изражена у MWh | 3.294 | 1.647 | 1.095 |  |
| 18) Административни послови | Стратегија развоја | Проценат средстава за административне и друге трошковње | 79% | 76% | 64,66% |  |

Табела В.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број и мјера:  1) Мјера 1.1.1.: Оснаживање пословне инфраструктуре | | | Назив и шифра програма: 511100; 611700; 411100 | | | | |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Градишка, за период 2021-2027. година, стратешки циљ 1., приоритет 1.1. | | | | | | | |
| Кључни стратешки пројекат (КСП)/ Пројекат/ Активност | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/ пројекта/ активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ | | | |
| Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 1.1.1.1. Привредна зона Нова Топола | Настављено са изградњом инфраструктуре у Привредној зони Нова Топола | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за развој и међународне пројекте | Буџет | 100.000 |  | 0,00% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/  Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 100.000 | - | 0,00% |
| 1.1.1.2. Оснивање, просторно планирање и пројектовање основне инфраструктуре Слободне економске зоне Градишка (Нова Топола и Лиман) | Израђен бизнис план на бази раније донесене Студије; прибављена сагласност Владе Републике Српске којом се даје сагласност за подручје слободне зоне и оправданост оснивања; прибављена одлука Свајета министара БиХ о одређивању царинског подручја; прибављено рјешење Савјета Министара БиХ којим се утврђује да су испуњени сви услови за почетак рада Слободне зоне Градишка; пројектовање основне инфраструктуре. | Израђен Елаборат о економској оправданости оснивања Слободне зоне Градишка; Израђен бизнис план на бази раније донесене Студије; прибављена сагласност Владе Републике Српске којом се даје сагласност за подручје слободне зоне и оправданост оснивања | Одјељење за развој и међународне пројекте | Буџет |  | 63.525 |  |
| Кредит |  | 95.288 |  |
| Донације/  Грант |  |  |  |
| Остало | 200.000 |  | 0,00% |
| Укупно | 200.000 | 158.813 | 79,41% |
| КСП 1.1.1.3. Инфраструктурно опремање Слободне економске зоне Градишка (Нова Топола и Лиман) | Постављена ограда око Слободне зоне у Новој Тополи и започето са изградњом инфраструктуре на подручју Лимана | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за развој и међународне пројекте | Буџет |  |  | 0,00% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/  Грант |  |  |  |
| Остало | 1.000.000 |  |  |
| Укупно | 1.000.000 | - | 0,00% |
| 1.1.1.4. Функционисање јединице за подршку предузетништву, Центра за истраживање и развој и Дигиталног иновативног Хаба у оквиру Развојне агенције Градишка | Пружено 40 услуга привредним субјектима | Пружено 35 услуга привредним субјектима | Одјељење за развој и међународне пројекте | Буџет | 80.000 | 98.000 | 122,50% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/  Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 80.000 | 98.000 | 122,50% |
| Укупно за мјеру 1.1.1.: | | | | Буџет | 180.000 | 161.525 | 89,74% |
| Кредит | - | - | - |
| Донације/  Грант | - | - | - |
| Остало | 1.200.000 | - | 0,00% |
| Укупно | 1.380.000 | 161.525 | 11,70% |
| Редни број и мјера:  2) Мјера 1.1.2. Подршка предузетницима, привредницима и инвеститорима | | | Назив и шифра програма: 414100 | | | | |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Градишка, за период 2021-2027. година, стратешки циљ 1.,  приоритет 1.1. | | | | | | | |
| Кључни стратешки пројекат (КСП)/ Пројекат/ Активност | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/ пројекта/ активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ | | | |
| Извор | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 1.1.2.1. Подршка постојећим пословним субјектима | Подржано 30 привредних субјеката | Подржана 33 приведна субјекта | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности | Буџет | 220.000 | 157.220 | 71,46% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/  Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 220.000 | 157.220 | 71,46% |
| 1.1.2.2. Субвенционисање новоформираних пословних субјеката | Подржано 10 новоформиранмих пословних субјектима | Подржано 16 новоформираних пословних субјеката | Одјељење за развој и међународне пројекте | Буџет |  | 99.000 |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/  Грант |  | 45.000 |  |
| Остало | 100.000 |  | 0,00% |
| Укупно | 100.000 | 144.000 | 144,00% |
| Укупно за мјеру 1.1.2.: | | | | Буџет | 220.000 | 256.220 | 116,46% |
| Кредит | - | - | - |
| Донације/Грант | - | - | - |
| Остало | 100.000 | - | 0,00% |
| Укупно | 320.000 | 256.220 | 80,07% |
| Редни број и мјера:  3) Мјера 1.2.1.: Унапређење пољопривредне производње | | | Назив и шифра програма: 412900; 414100; 581100 | | | | |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Градишка, за период 2021-2027. година, стратешки циљ 1., приоритет 1.2. | | | | | | | |
| Кључни стратешки пројекат (КСП)/ Пројекат/ Активност | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/ пројекта/ активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ | | | |
| Извор | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 1.2.1.1. Подршка организацији догађаја Сајамски дани Градишка | Одржан догађаја под називом: Сајамски дани Градишка 2024 (Сајам привреде, пољопривреде, образовања и запошљавања и туризма) | Одржан догађаја под називом: Сајамски дани Градишка 2024 (Сајам привреде, пољопривреде, образовања и запошљавања и туризма) | Служба Градоначелника | Буџет | 20.000 | 23.438 | 117,19% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/  Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 20.000 | 23.438 | 117,19% |
| 1.2.1.2.Подршка развоју пољопривреде | Подржани пољопривредни произвођачи са територије града; средства остварена од накнада пољопривредног земљишта; одржавање манифестација; противградна превентива и др. | Подржано 514 пољопривредних произвођача | Одјељење за пољопривреду и рурални развој | Буџет | 594.500 | 722.126 | 121,47% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 594.500 | 722.126 | 121,47% |
| 1.2.1.3. Изградња система наводњавања | Подршка изградњи заливних система; учешће у изградњи система за наводњавање у сарадњи са ресорним министарством | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за пољопривреду и рурални развој | Буџет | 50.000 |  | 0,00% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 50.000 | - | 0,00% |
| Укупно за мјеру 1.2.1.: | | | | Буџет | 664.500 | 745.564 | 112,20% |
| Кредит | - | - | - |
| Донације/Грант | - | - | - |
| Остало | - | - | - |
| Укупно | 664.500 | 745.564 | 112,20% |
| Редни број и мјера:  4) Мјера 1.2.2.: Креирање и активирање туристичких производа | | | Назив и шифра програма: 414100; 511200; 511300 | | | | |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Градишка, за период 2021-2027. година, стратешки циљ 1.,  приоритет 1.2. | | | | | | | |
| Кључни стратешки пројекат (КСП)/ Пројекат/ Активност | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/ пројекта/ активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ | | | |
| Извор | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 1.2.2.1. Подршка руралном развоју и сеоском туризму | Подржано 100 субјеката у области руралног развоја | Подржано 181 пољопривредна произвођача | Одјељење за пољопривреду и рурални развој | Буџет | 155.000 | 142.281 | 91,79% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 155.000 | 142.281 | 91,79% |
| 1.2.2.2. Наставак пројекта постављања туристичке сигнализације на подручју града Градишка | Настављено са обиљежавањем локација у градској зони и  постављањем туристичких обиљежја | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 20.000 |  | 0,00% |
| Укупно | 20.000 | - | 0,00% |
| 1.2.2.3. Санација и адаптација зграде Градске вијећнице и хотела Кајзер | Започета прва фаза санације и обнове зграда Градске вијећнице и хотела Кајзер | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 300.000 |  | 0,00% |
| Укупно | 300.000 | - | 0,00% |
| Укупно за мјеру 1.2.2.: | | | | Буџет | 155.000 | 142.281 | 91,79% |
| Кредит | - | - | - |
| Донације/Грант | - | - | - |
| Остало | 320.000 | - | 0,00% |
| Укупно | 475.000 | 142.281 | 29,95% |
| Редни број и мјера:  6) Мјера 2.1.1.: Образовање | | | Назив и шифра програма: 416100; 511200 | | | | |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Градишка, за период 2021-2027. година, стратешки циљ 2.,  приоритет 2.1. | | | | | | | |
| Кључни стратешки пројекат (КСП)/ Пројекат/ Активност | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/ пројекта/ активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ | | | |
| Извор | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 2.1.1.1. Проширење ЈУ ,,Техничка школа" Градишка | Дограђен и опремљенa објекат са два нова кабинета (дрво и метал), те кабинет за практичну наставу укупне површине 300 m2 и  реконструисан кров на објекту школе | Извршена набавка 10 PLC, једна лиценца за више PLC и алат за два нова кабинета (дрво и метал) | Одјељење за развој и међународне пројекте | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 640.300 | 90.772 | 14,18% |
| Укупно | 640.300 | 90.772 | 14,18% |
| 2.1.1.2. Подршка ученицима и студентима | Извршено стипендирање студената; суфинансиран превоз за ученике средњих школа и ученике са посебним потребама; награђени ученици и просветни радници | Суфинасиран превоз за 458 ученика и стипендирано 129 студената | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности | Буџет | 472.000 | 481.657 | 102,05% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 472.000 | 481.657 | 102,05% |
| Укупно за мјеру 2.1.1.: | | | | Буџет | 472.000 | 481.657 | 102,05% |
| Кредит | - | - | - |
| Донације/Грант | - | - | - |
| Остало | 640.300 | 90.772 | 14,18% |
| Укупно | 1.112.300 | 572.429 | 51,46% |
| Редни број и мјера:  7) Мјера 2.1.2.: Култура | | | Назив и шифра програма: 415200; 511100; 511200 | | | | |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Градишка, за период 2021-2027. година, стратешки циљ 2.,  приоритет 2.1. | | | | | | | |
| Кључни стратешки пројекат (КСП)/ Пројекат/ Активност | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/ пројекта/ активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ | | | |
| Извор | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 2.1.2.1. Подршка културним организацијама и удружењима | Подржане културне организације и удружења са територије града | Подржано 29 културних организација и удружења | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности | Буџет | 507.800 | 494.745 | 97,43% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 507.800 | 494.745 | 97,43% |
| 2.1.2.2. Рехабилитација, уређење и чување културно-историјског наљеђа | Континуирана активност на уређењу и чувању културно-историјског наљеђа града | У току је адаптација Трга Јеврејских страдања | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 87.750 | 88.012 | 100,30% |
| Укупно | 87.750 | 88.012 | 100,30% |
| 2.1.2.3. Санација спомен комплекса | Извршена санација спомен-комплекс у мјесним заједницама Доњи Карајзовци, Романовци,Елезагићи, Средња Јурковица и Чатрња | Извршена су улагања у спомен комплексе у МЗ Кијевци и спомен комплекс „Бокови“ у МЗ Бок Јанковац | Одјељење за борачко-инвалидску заштиту | Буџет | 55.000 | 55.051 | 100,09% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  | 3.000 |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 55.000 | 58.051 | 105,55% |
| 2.1.2.4. Наставак пројекта - Уређење археолошког налазишта Манастириште у Горњим Кијевцима | Наставак реализације пројекта уређења археолошког налазишта Манастириште у Горњим Кијевцима | Наставак реализације пројекта уређења археолошког налазишта Манастириште у Горњим Кијевцима | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 400.000 | 1.000.000 | 250,00% |
| Укупно | 400.000 | 1.000.000 | 250,00% |
| Укупно за мјеру 2.1.2.: | | | | Буџет | 562.800 | 549.796 | 98% |
| Кредит | - | - | - |
| Донације/Грант | - | 3.000 | - |
| Остало | 487.750 | 1.088.012 | 223% |
| Укупно | 1.050.550 | 1.640.809 | 156% |
| Редни број и мјера:  8) Мјера 2.1.3.: Спорт | | | Назив и шифра програма: 415200; 418800 | | | | |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Градишка, за период 2021-2027. година, стратешки циљ 2.,  приоритет 2.1. | | | | | | | |
| Кључни стратешки пројекат (КСП)/ Пројекат/ Активност | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/ пројекта/ активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ | | | |
| Извор | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 2.1.3.1. Подршка спортским организацијама и удружењима | Подржане спортске организације и удружења; инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација спортско-рекреативних објеката | Подржано 65 спортских организација | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности | Буџет | 870.000 | 916.817 | 105,38% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 870.000 | 916.817 | 105,38% |
| 2.1.3.2. Уређење и опремање паркова на простору града | Уређена два парковска простора са дјечијим игралиштима | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 20.000 |  | 0,00% |
| Укупно | 20.000 |  | 0,00% |
| Укупно за мјеру 2.1.3.: | | | | Буџет | 870.000 | 916.817 | 105% |
| Кредит | - | - | - |
| Донације/Грант | - | - | - |
| Остало | 20.000 | - | 0% |
| Укупно | 890.000 | 916.817 | 103% |
| Редни број и мјера:  8) Мјера 2.1.3.: Социјална заштита | | | Назив и шифра програма:414100; 511200 | | | | |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Градишка, за период 2021-2027. година, стратешки циљ 2.,  приоритет 2.1. | | | | | | | |
| Кључни стратешки пројекат (КСП)/ Пројекат/ Активност | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/ пројекта/ активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ | | | |
| Извор | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 2.2.1.1. Комуналне услуге социјално угроженом становништву | Извршено субвенционисање јавног превоза и топлотне енергије; редовно одржавање зграда за социјално становање | Вршено редовно субвенционисање | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет | 533.000 | 401.835,75 | 75,39% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 533.000 | 401.835,75 | 75,39% |
| 2.2.1.2. Енергетска санација, опремање и увођење нових услуга у оквиру Центра за социјални рад | Извршена енергетска санација; адаптација просторија; опремање; увођење једне нове услуге; унапређене двије постојеће услуге; едукације стручних радника Центра; одржавање радионица за родитеље дјецу и младе са потешкоћама у развоју | Реализован пројекат | Одјељење за развој и међународне пројекте | Буџет |  | 137.912,65 | 0,00% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  | 118.398 |  |
| Остало | 224.965,19 |  | 0,00% |
| Укупно | 224.965,19 | 256.310,65 | 113,93% |
| Укупно за мјеру 2.1.3.: | | | | Буџет | 533.000 | 539.748,40 | 101,27% |
| Кредит | - | - | - |
| Донације/Грант | - | 118.398 | - |
| Остало | 224.965,19 | - | 0,00% |
| Укупно | 757.965,19 | 658.146,40 | 86,83% |
| Редни број и мјера:  9) Мјера 2.3.1.: Друштвени, комунални и инфраструктурни садржаји у руралном подручју града | | | Назив и шифра програма: 511100; 511200 | | | | |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Градишка, за период 2021-2027. година, стратешки циљ 2., приоритет 2.3. | | | | | | | |
| Кључни стратешки пројекат (КСП)/ Пројекат/ Активност | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/ пројекта/ активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ | | | |
| Извор | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 2.3.1.1. Модернизација и одржавање локалних и некатегорисаних путева | Модернизовано 9,98 km некатегорисаних путева | Асфалтирано 9,98 km некатегорисаних путева у 13 мјесних заједница и редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет | 1.455.200 | 2.154.818 | 148,08% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 1.455.200 | 2.154.818 | 148,08% |
| 2.3.1.2. Дом културе у мјесним заједницама Берек | Изграђен друштвени дом у мјесној заједници Берек | Завршена изградња и опремање друштвеног дома у МЗ Берек | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет | 150.000 | 312.636 | 208,42% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант | 50.000 | 139.495 | 278,99% |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 200.000 | 452.131 | 226,07% |
| 2.3.1.3. Спојна саобраћајница између М-16 и Е-661 (Градска обилазница) | Започето са изградњом источног дијела спојне саобраћајнице између М-16, Старог царинског терминала Е-661 | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 1.000.000 |  | 0,00% |
| Укупно | 1.000.000 |  | 0,00% |
| 2.3.1.4. Реновирање друштвених просторија у мјесним заједницама | Реновирана три друштвена објеката у мјесним заједницама | Извршена санација/дјелимична реконструкција друштвених објеката у мјесним заједницама: Чатрња, Ровине, Средња Јурковица, Совијак, Драгељи, Крушкик, Лужани и Сеферовци. | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет | 100.000 | 130.360,19 | 130,36% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 100.000 | 130.360,19 | 130,36% |
| КСП 2.3.1.5. Развој водоводног система Градишке на ширем подручју Нове Тополе - "Градишка Југ" | Изграђен потисни цјевовод Градишка - Нова Топола у дужини од 19,5 km те пумпна станица Вилуси I | Изграђено 3.850 m цјевовода, што представља 16% од укупно планираног цјевовода. Започела изградња ПС Вилуси | Одјељење за развој и међународне пројекте | Буџет |  | 220.052,65 |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 7.823.320 | 1.294.427,36 | 16,55% |
| Укупно | 7.823.320 | 1.514.480,01 | 19,36% |
| Укупно за мјеру 2.3.1.: | | | | Буџет | 1.705.200 | 2.817.866,20 | 165,25% |
| Кредит | - | - | - |
| Донације/Грант | 50.000 | 139.495,24 | 278,99% |
| Остало | 8.823.320 | 1.294.427,36 | 14,67% |
| Укупно | 10.578.520 | 4.251.788,80 | 40,19% |
| Редни број и мјера:  12) Мјера 2.3.2.: Друштвени, комунални и инфраструктурни садржаји у урбаном подручју града | | | Назив и шифра програма: 511100; 511200 | | | | |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Градишка, за период 2021-2027. година, стратешки циљ 2., приоритет 2.3. | | | | | | | |
| Кључни стратешки пројекат (КСП)/ Пројекат/ Активност | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/ пројекта/ активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ | | | |
| Извор | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 2.3.2.1. Изградња комплекса Српске вароши | Започете активности на реализацији пројекта | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 340.200 |  | 0,00% |
| Укупно | 340.200 |  | 0,00% |
| 2.3.2.2. Тријумфална капија | Започете активности на реализацији пројекта | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет | 400.000 |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 300.000 |  | 0,00% |
| Укупно | 300.000 |  | 0,00% |
| 2.3.2.3. Изградња кружних раскрсница на подручју града Градишка | Реализован пројекат изградње кружних раскрснице у урбаном дијелу града | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 300.000 |  | 0,00% |
| Укупно | 300.000 |  | 0,00% |
| 2.3.2.4. Изградња приступних саобраћајница између улице 16. крајишке бригаде и Меше Селимовића и реконструисана улица 16. крајишке бригаде са водоводном и канализационом мрежом | Започете активности на реализацији пројекта | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 100.000 |  | 0,00% |
| Укупно | 100.000 |  | 0,00% |
| 2.3.2.5. Реконструкција, доградња и надоградња Соколског дома „Петар Мркоњић“ уз примјену мјера енергетске ефикасности | Започете активности на реализацији пројекта | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 100.000 |  | 0,00% |
| Укупно | 100.000 |  | 0,00% |
| 2.3.2.6. Реконструкција, модернизација и одржавање градских улица | Извршена модернизација улица у урбаном дијелу града Градишка | Извршено је асфалтирање улице Османа Хаџијусуфовића и у току је реализација модернизација улица у МЗ Текија(улица Београдска, улица Бранислава Нушића, улица Саве Мркаља, Улица Лејле Кулунџије, улица Исака Самоковлије), канализација у улицама Саве Шумановића и Атинска, завршетак улице Козарских бригада. | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет | 328.050 | 1.035.116,40 | 315,54% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант | 536.750 | 563.310,26 | 104,95% |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 864.800 | 1.598.426,66 | 184,83% |
| 2.3.2.7. Изградња и реконструкција комплекс у Машићима у Градишци - Спомен соба, трг и Друштвени дом | Извршена изградња и реконструкција комплекса | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 1.886.367,98 |  | 0,00% |
| Укупно | 1.886.367,98 |  | 0,00% |
| 2.3.2.8. Рјешавање улаза (постојеће петље) у Градишку из правца Бањалуке - *Кружна раскрсница јабука* | Реализован цјелокупан пројекат | Завршени радови на изградњи кружне раскрснице. | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет |  | 7.020 |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 1.200.000 | 1.510.146 | 125,85% |
| Укупно | 1.200.000 | 1.517.166 | 126,43% |
| 2.3.2.9. Субвенционисање услуга производње и дистрибуције топлотне енергије на подручју града Градишка | Извршено субвенционисање услуга производње и дистрибуције топлотне енергије током текуће грејне сезоне | Исплаћена субвенција | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет | 360.000 | 560.000 | 155,56% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 360.000 | 560.000 | 155,56% |
| Укупно за мјеру 2.3.2.: | | | | Буџет | 688.050 | 1.602.136,40 | 232,85% |
| Кредит | - | - | - |
| Донације/Грант | 536.750 | 563.310,26 | 104,95% |
| Остало | 4.226.567,98 | 1.510.146 | 35,73% |
| Укупно | 5.451.367,98 | 3.675.592,66 | 67,43% |
| Редни број и мјера:  13) Мјера 2.3.3.: Унапређење рада јавних институција и органа власти | | | Назив и шифра програма: 511700; 513700 | | | | |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Градишка, за период 2021-2027. година, стратешки циљ 2.,  приоритет 2.3. | | | | | | | |
| Кључни стратешки пројекат (КСП)/ Пројекат/ Активност | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/ пројекта/ активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ | | | |
| Извор | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 2.3.3.1. Израда просторног плана Града за период 2021-2041. године | Усвојен Просторни план града за период 2021-2041. године | Усвојен Просторни план града за период 2021-2041. године | Одјељење за просторно уређење и грађење | Буџет | 80.000 | 56.000 | 70,00% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 80.000 | 56.000 | 70,00% |
| 2.3.3.2. Проведбени документи просторног уређења | Усвајање најмање два спроведбена документа просторног уређења | Усвојене 2 измјене РП, усвојена једна измјена урбанистичког пројекта, израђено 14 урбанистичко - техничких услова и стручних мишљења, геодетска снимања и цијепања парцела и др. | Одјељење за просторно уређење и грађење | Буџет | 280.000 | 452.000 | 161,43% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 280.000 | 452.000 | 161,43% |
| 2.3.3.3. Израда урбанистичког плана градског подручја (2021-2041.) | Утврђен нацрт Урбанистичког плана града за период 2021-2041. године | У току припрема нацрта Урбанистичког плана града за период 2021-2041. године | Одјељење за просторно уређење и грађење | Буџет | 60.000 |  | 0,00% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 60.000 |  | 0,00% |
| 2.3.3.4. Дигитализација Градске управе, проширење, модернизација и дигитализација скупштинске сале | Извршена цјелокупна дигитализација Градске управе, те проширење, модернизација и дигитализација скупштинске сале | У оквиру Градске управе, извршена дјелимична дигитализација услуга према грађанима и реализовано пилотирање модела паметне пољопривреде у граду Градишка | Служба градоначелника | Буџет | 178.000 | 210.060 | 118,01% |
| Кредит |  | 218.320 |  |
| Донације/Грант |  | 118.246 |  |
| Остало | 2.427.590,88 |  |  |
| Укупно | 2.605.590,88 | 546.625 | 20,98% |
| Укупно за мјеру 2.3.3.: | | | | Буџет | 598.000 | 718.060 | 120,08% |
| Кредит | - | 218.320 | - |
| Донације/Грант | - | 118.246 | - |
| Остало | 2.427.590,88 | - | - |
| Укупно | 3.025.590,88 | 1.054.625 | 34,86% |
| Редни број и мјера:  14) Мјера 3.1.1.: Заштита и спашавање од елементарних непогода | | | Назив и шифра програма: 511300 | | | | |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Градишка, за период 2021-2027. година, стратешки циљ 3., приоритет 3.1. | | | | | | | |
| Кључни стратешки пројекат (КСП)/ Пројекат/ Активност | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/ пројекта/ активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ | | | |
| Извор | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 3.1.1.1. Опремање Професионалне ватрогасне јединице Градишка | Набавка опреме и возила - Ватрогасне љестве | Набављена опрема за редован рад и функционисање | Служба градоначелника | Буџет |  | 119.960 |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 500.000 |  | 0,00% |
| Укупно | 500.000 | 119.960 | 23,99% |
| Укупно за мјеру 3.3.1.: | | | | Буџет | - | 119.960 | - |
| Кредит | - | - | - |
| Донације/Грант | - |  | - |
| Остало | 500.000 | - | 0,00% |
| Укупно | 500.000 | 119.960 | 23,99% |
| Редни број и мјера:  15) Мјера 3.2.1.: Заштита вода, земљишта и природе | | | Назив и шифра програма: 412800; 511100; 511200; 511700 | | | | |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Градишка, за период 2021-2027. година, стратешки циљ 3., приоритет 3.2. | | | | | | | |
| Кључни стратешки пројекат (КСП)/ Пројекат/ Активност | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/ пројекта/ активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ | | | |
| Извор | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| КСП 3.2.1.1. Рехабилитација постојеће, изградња нове канализационе мреже са градским постројењем за пречишћавање отпадних вода | Настављена реализација пројекта | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 2.000.000 |  | 0,00% |
| Укупно | 2.000.000 |  | 0,00% |
| 3.2.1.2. Санација каналске мреже на подручју града Градишка | Извршена континуирана санација каналске мреже на подручју града | Извршена континуирана санација каналске мреже и клизишта на подручју града | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет | 310.000 | 304.294 | 98,16% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 310.000 | 304.294 | 98,16% |
| 3.2.1.3. Израда пројекта фекалне канализације у Новој Тополи | Израђен главни пројекат фекалне канализације у Новој Тополи | Завршена је израда техничке документације | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет | 280.000 | 131.976 | 47,13% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 280.000 | 131.976 | 47,13% |
| 3.2.1.4. Изградња секундарне канализационе мреже Сењак | Изградња канализационих колетора у дужини од 3 km | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за развој и међународне пројекте | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 620.000 |  | 0,00% |
| Укупно | 620.000 |  | 0,00% |
| 3.2.1.5. Изградња и прикључење фотонапонске електране 1МW ''Градишка 1'' на водоизворишту | Изграђена фотонапонска електрана снаге 1МW на водоизворишту Жеравица | Изграђена фотонапонска електрана снаге 1МW на водоизворишту Жеравица | Одјељење за развој и међународне пројекте | Буџет | 370.000 | 76.899 | 20,78% |
| Кредит |  | 1.055.645 |  |
| Донације/Грант |  | 471.667 |  |
| Остало | 861.274,07 |  | 0,00% |
| Укупно | 1.231.274 | 1.604.212 | 130,29% |
| Укупно за мјеру 3.2.1.: | | | | Буџет | 960.000 | 513.169 | 53,46% |
| Кредит | - | 1.055.645 |  |
| Донације/Грант | - | 471.667 |  |
| Остало | 3.481.274 | - | 0,00% |
| Укупно | 4.441.274 | 2.040.481 | 45,94% |
| Редни број и мјера:  16) Мјера 3.2.2.: Управљање отпадом | | | Назив и шифра програма: 412800; 511100 | | | | |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Градишка, за период 2021-2027. година, стратешки циљ 3.,  приоритет 3.2. | | | | | | | |
| Кључни стратешки пројекат (КСП)/ Пројекат/ Активност | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/ пројекта/ активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ | | | |
| Извор | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 3.2.2.1. Припремни радови за инсталацију подземних контејнерa | Обезбјеђење дозвола,  израђен идејни пројект; пилотиран модел | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 20.000 |  |  |
| Укупно | 20.000 |  | 0,00% |
| 3.2.2.2. Одржавање јавне хигијене на подручју града | Очишћено 25.600 m2 јавних саобраћајних површина; прикупљено смеће са јавних саобраћајних површина; континуиран рад азила за псе; одржавано јавно зеленило, санитарна и комунална опремаи спомен обиљежја; извршео третирање одраслих ларви комарацана простору од 3.000 m2 | Извршено континуирано чишћење 25.600 m2 јавних саобраћајних површина; прикупљено смеће са јавних саобраћајних површина; континуиран рад азила за псе; одржавано јавно зеленило, санитарна и комунална опремаи спомен обиљежја; извршео третирање одраслих ларви комарацана простору од 3.000 m2 | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет | 788.820,57 | 732.943,36 | 92,92% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  | - |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 788.820,57 | 732.943,36 | 92,92% |
| Укупно за мјеру 3.2.2.: | | | | Буџет | 788.820,57 | 732.943,36 | 92,92% |
| Кредит | - | - | - |
| Донације/Грант | - | - | - |
| Остало | 20.000 | - | - |
| Укупно | 808.820,57 | 732.943,36 | 90,62% |
| Редни број и мјера:  17) Мјера 3.3.1.: Енергетска ефикасност | | | Назив и шифра програма: 412800; 415200; 511100; 511200 | | | | |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Градишка, за период 2021-2027. година, стратешки циљ 3.,  приоритет 3.3. | | | | | | | |
| Кључни стратешки пројекат (КСП)/ Пројекат/ Активност | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/ пројекта/ активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ | | | |
| Извор | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 3.3.1.1 Енергетска санација ЈУ ,,Техничка школа" Градишка (ESCO модел) | Извршена потпуна енергетска санација објекта ЈУ ,,Техничка школа" Градишка по *ESCO* моделу | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за развoј и међународне пројекте | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 1.450.000 |  | 0,00% |
| Укупно | 1.450.000 |  | 0,00% |
| 3.3.1.2 Енергетска санација ЈУ ,,Средња стручна и техничка школа" Градишка (ESCO модел) | Извршена потпуна енергетска санација објекта ЈУ ,,Средња стручна и техничка школа" Градишка по *ESCO* моделу | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за развoј и међународне пројекте | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 1.150.000 |  | 0,00% |
| Укупно | 1.150.000 |  | 0,00% |
| 3.3.1.3 Енергетска санација Ватрогасног дома (ESCO модел) | Извршена потпуна енергетска санација објекта Ватрогасног дома по *ESCO* моделу | Почетак реализације пројекта се очекује у наредном периоду | Одјељење за развoј и међународне пројекте | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало | 301.389,40 |  | 0,00% |
| Укупно | 301.389,40 |  | 0,00% |
| 3.3.1.4.  Јавна расвјета у граду | Ширење мреже; одржавање 7.040 ком. јавне расвјете; утрошак електричне енергије; отплата рате лизинга за нову LED расвјету | Замјењена постојећа расвјета ЛЕД расвјетом | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет | 910.000 | 615.750,31 | 67,66% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 910.000 | 615.750,31 | 67,66% |
| 3.3.1.5. Реконструкција и енергетска санација ОМШ „Бранко Смиљанић“ Градишка | Извршена потпуна реконструкција и енергетска санација | Завршени су радови на реконструкцији и енергетској санацији ОМШ „Бранко Смиљанић“ | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет |  | 116.602,79 |  |
| Кредит |  | 248.320,73 |  |
| Донације/Грант |  | 530.798,30 |  |
| Остало | 410.106,75 | - | 0,00% |
| Укупно | 410.106,75 | 895.721,82 | 218,41% |
| 3.3.1.6. Енергетска санација фасада на објектима | Расписан јавни позив за енергетску санацију | Завршена енергетска санација вишепородичног стамбеног објекта | Одјељење за комуналне и стамбене послове | Буџет |  | 91.165,98 |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант | 100.000 | 61.800 | 61,80% |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 100.000 | 152.965,98 | 152,97% |
| Укупно за мјеру 3.3.1.: | | | | Буџет | 910.000 | 823.519,08 | 90,50% |
| Кредит | - | 248.320,73 | - |
| Донације/Грант | 100.000 | 592.598,30 | 592,60% |
| Остало | 3.311.496,15 | - | 0,00% |
| Укупно | 4.321.496,15 | 1.664.438,11 | 38,52% |
| Редни број и мјера:  17) Мјера 4. Административни послови | | | Назив и шифра програма: 411100; 411200; 411300; 411400; 412100; 412200; 412300; 412400; 412500; 412600; 412700; 412900; 413300; 413900; 416100; 418100; 418200; 419100; 487200; 487300; 621300; 628100; 631300; 631900 | | | | |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Градишка, за период 2021-2027. година | | | | | | | |
| Кључни стратешки пројекат (КСП)/ Пројекат/ Активност | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/ пројекта/ активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Носилац | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ | | | |
| Извор | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 4.1. Административни послови у Стручној служби Скупштине града | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано  131.51 % у односу на усвојени план | Стручна служба Скупштине града | Буџет | 575.000 | 756.177 | 131,51% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 575.000 | 756.177 | 131,51% |
| 4.2. Административни послови у Служби Градоначелника | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 52,65 % у односу на усвојени план | Служба Градоначелника | Буџет | 1.318.800 | 694.348 | 52,65% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 1.318.800 | 694.348 | 52,65% |
| 4.3. Административни послови у Одјељењу за општу управу | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 97,91 % у односу на усвојени план | Одјељењe за општу управу | Буџет | 164.200 | 160.770 | 97,91% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 164.200 | 160.770 | 97,91% |
| 4.4. Административни послови у Одсјеку за заједничке послове | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 120,47 % у односу на усвојени план | Одсјек за заједничке послове | Буџет | 861.000 | 1.037.289 | 120,47% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 861.000 | 1.037.289 | 120,47% |
| 4.5. Административни послови у Одјељењу за финансије заједно са осталом буџетском потрошњом) | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 117.41 % у односу на усвојени план | Одјељењe за финансије | Буџет | 12.855.500 | 15.094.127 | 117,41% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 12.855.500 | 15.094.127 | 117,41% |
| 4.6. Административни послови у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 107.66 % у односу на усвојени план | Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности | Буџет | 1.022.700 | 1.101.089 | 107,66% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 1.022.700 | 1.101.089 | 107,66% |
| 4.7. Административни послови у Одјељењу за комуналне и стамбене послове | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано  101,77 % у односу на усвојени план | Одјељењe за комуналне и стамбене послове | Буџет | 373.179,43 | 379.800 | 101,77% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 373.179,43 | 379.800 | 101,77% |
| 4.8. Административни послови у Одјељењу за просторно уређење и грађење | Реализован буџет у складу са планом | Цјелокупан буџет утрошен у пројекте/активности | Одјељењe за просторно уређење и грађење | Буџет | 120.000 |  | 0,00% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 120.000 | - | 0,00% |
| 4.9. Административни послови у Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 104.11 % у односу на усвојени план | Одјељењe за борачко-инвалидску заштиту | Буџет | 388.600 | 404.566 | 104,11% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 388.600 | 404.566 | 104,11% |
| 4.10. Административни послови у Одјељењу за развој и међународне пројекте | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 88,57 % у односу на усвојени план | Одјељењe за развој и међународне пројекте | Буџет | 20.000 | 17.713 | 88,57% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 20.000 | 17.713 | 88,57% |
| 4.11. Административни послови у Одјељењу за инспекције | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 59,13 % у односу на усвојени план | Одјељењe за инспекције | Буџет | 14.000 | 8.279 | 59,13% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 14.000 | 8.279 | 59,13% |
| 4.12. Административни послови у Јединици за интерну ревизију | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 53,64 % у односу на усвојени план | Јединицa за интерну ревизију | Буџет | 2.200 | 1.180 | 53,64% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 2.200 | 1.180 | 53,64% |
| 4.13. Административни послови у мјесним заједницама | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 99.08 % у односу на усвојени план | Мјесне заједнице | Буџет | 115.000 | 113.941 | 99,08% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 115.000 | 113.941 | 99,08% |
| 4.14. Административни послови у Професионалној ватрогасно-спасилачкој јединици | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 65,28 % у односу на усвојени план | Професионална ватрогасно-спасилачка јединица | Буџет | 296.000 | 193.229 | 65,28% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 296.000 | 193.229 | 65,28% |
| 4.15. Административни послови Центра за социјални рад | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 108,39 % у односу на усвојени план | Центар за социјални рад | Буџет | 6.800.400 | 7.371.192 | 108,39% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 6.800.400 | 7.371.192 | 108,39% |
| 4.16. Административни послови ЈПУ "Лепа Радић" Градишка | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 118,13 % у односу на усвојени план | ЈПУ "Лепа Радић" Градишка | Буџет | 3.077.000 | 3.634.806 | 118,13% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 3.077.000 | 3.634.806 | 118,13% |
| 4.17. Административни послови у ЈУ "Завичајни музеј" Градишка | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 105.73 % у односу на усвојени план | ЈУ "Завичајни музеј" Градишка | Буџет | 426.800 | 451.236 | 105,73% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 426.800 | 451.236 | 105,73% |
| 4.18. Административни послови у ЈУ "Културни центар" Градишка | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 112.84 % у односу на усвојени план | ЈУ "Културни центар" Градишка | Буџет | 982.000,00 | 1.108.076 | 112,84% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 982.000,00 | 1.108.076 | 112,84% |
| 4.19. Административни послови ЈУ "Градско позориште" Градишка | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 100,21 % у односу на усвојени план | ЈУ "Градско позориште" Градишка | Буџет | 240.000,00 | 240.502 | 100,21% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 240.000,00 | 240.502 | 100,21% |
| 4.20. Административни послови Развојне агенције Градишка | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 130,84 % у односу на усвојени план | Развојна агенција Градишка | Буџет | 260.000,00 | 340.192 | 130,84% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 260.000,00 | 340.192 | 130,84% |
| 4.21. Административни послови ЈУ "Туристичка организација" Градишка | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 109,90 % у односу на усвојени план | ЈУ "Туристичка организација" Градишка | Буџет | 371.200,00 | 407.939 | 109,90% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 371.200,00 | 407.939 | 109,90% |
| 4.22. Административни послови ЈУ "Гимназија" Градишка | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 86,92 % у односу на усвојени план | ЈУ Гимназија Градишка | Буџет | 149.000,00 | 129.505 | 86,92% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 149.000,00 | 129.505 | 86,92% |
| 4.23. Административни послови ЈУ "Техничка школе" Градишка | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 101,86 % у односу на усвојени план | ЈУ "Техничка школе" Градишка | Буџет | 226.300,00 | 230.513 | 101,86% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 226.300,00 | 230.513 | 101,86% |
| 4.24. Административни послови ЈУ "Средња стручна и техничка школа" Градишка | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 81,04 % у односу на усвојени план | ЈУ "Средња стручна и техничка школа" Градишка | Буџет | 182.000,00 | 147.490 | 81,04% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 182.000,00 | 147.490 | 81,04% |
| 4.25. Административни послови ЈУ "Народна библиотека" Градишка | Реализован буџет у складу са планом | Реализовано 99,78 % у односу на усвојени план | ЈУ "Народна библиотека" Градишка | Буџет | 65.000,00 | 64.854 | 99,78% |
| Кредит |  |  |  |
| Донације/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 65.000,00 | 64.854 | 99,78% |
| Укупно за мјеру 4.: | | | | Буџет | 30.905.879 | 34.088.813 | 110,30% |
| Кредит | - | - | - |
| Донације/Грант | - | - | - |
| Остало | - | - | - |
| Укупно | 30.905.879 | 34.088.813 | 110,30% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА | | | |
| Извори и износи планираних и реализованих финансијских средстава у КМ - економски развој | | | |
|
| Извори | Планирано | Реализовано | Проценат извршења |
|
| Економски сектор | 2.839.500 | 1.305.591 | 45,98% |
| Друштвени сектор | 22.866.294 | 12.770.208 | 55,85% |
| Сектор заштите животне средине | 10.071.591 | 4.557.823 | 45,25% |
| Административни послови | 30.905.879 | 34.088.813 | 110,30% |
| Укупно | 66.683.264 | 52.722.435 | 79,06% |

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за развој и међународне пројекте

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

Дарко Врховац

ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Зоран Аџић