РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ГРАДИШКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за комуналне

и стамбене послове

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О ИЗВРШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГРАДИШКА ЗА 2024. ГОДИНУ

грарГрадишка, април 2025. године

С А Д Р Ж А Ј

| 1. | УВОД ............................................................................................................... | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГРАДИШКА ЗА 2024. ГОДИНУ ............ | 4 |
| 3. | ЗАКЉУЧАК ..................................................................................................... | 16 |

1. УВОД

Овај Извјештај је припремљен у сврху прегледа реализације Акционог плана имплементације Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју Града Градишка за 2024. годину (у даљем тексту Стратегија).

На основу члана 13. став 4. Закона о јавним путевима ("Службени  гласник  Републике Српске" број 89/13 и 83/19), члана 39. став 2. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. и 87. Статута града Градишка ("Службени гласник општине Градишка", број 4/17 и "Службени гласник града Градишка", број 5/19) Скупштина града Градишка је донијела Одлуку о усвајању Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју града Градишка за период 2019-2029. године ("Службени гласник града Градишка" број 13/19).

Усвајању приједлога Стратегије предходила је јавна расправа на усвојени нацрт Стратегије. У току трајања расправе достављени су писани приједлози за допуну Стратегије који су се првенствено односили на документациону основу, а и на одређене пројекте обухваћене акционим планом.

Приликом разматрања примједби и сугестија настојало се овај документ ускладити са финансијским могућностима Буџета и других извора финансирања. У оквиру Стратегије наведено је 25 пројектних приједлога које је потребно реализовати у периоду 2019-2029. године.

Са припремом и спровођењем одређених пројеката кренуло се у другој половини 2019. године, тако да су покренуте одређене активности да се правовремено припреми пројектна документација, боље усклади Стратегија са Буџетом града Градишка и оствари веће привлачење додатних финансијских извора, али и инвеститора. Процес планирања је битан, јер омогућава Граду систематичан начин развоја али и наставак оног што је већ рађено приликом процеса израде Стратегије.

Обезбјеђење финансијских средстава неопходних за спровођење Стратегије и инвестиција у саобраћајну и путну инфраструктуру из Буџета Града врши се путем усвојених годишњих Програма. Поред Буџета, извори финансирања су грантови, донације, учешће грађана и остало. У циљу праћења спровођења Стратегије, израђује се годишњи Извјештај за предходну годину.

Град Градишка посљедњих година улаже велике напоре на модернизацији градских улица, реконструкцији локалних и некатегорисаних путева, али и изградњи тргова, паркинг простора, шеталишта, бициклистичких стаза и дјечијих игралишта.

Извршена је анализа централне градске зоне, тако да се уз оправдане захтјеве приступило рјешавању кључних проблема и изградњи веома значајних и неопходних комуналних објеката (тргова, паркинг простора, рампи за инвалиде).

Почео је са радом нови терминал и завршени су радови на изградњи моста преко ријеке Саве. Изградњом моста и пуштањем у саобраћај теретна возила би се преусмјерила на нови гранични прелаз, а самим тим би се град и постојећи гранични прелаз растеретио саобраћајних гужви.

Активно се радило на изради пројектне документације за растерећење саобраћаја у централној градској зони реконструкцијом већег броја улица. Град Градишка је дао приоритет и у рјешавању проблема саобраћаја у приградским дијеловима града, гдје се број становника задњих година значајно повећао. Примаран задатак је да се ријеши саобраћајна инфраструктура главних односно сабирних улица у насељима, те на тај начин омогући изградња и секундарне мреже.

Визија града је, такође, да бициклистички саобраћај постане један од основних видова превоза у циљу задовољавања урбане мобилности града и заштите  животне  средине.

Саобраћајна мрежа града Градишка се развија на начин да осигура несметано кретање и особама са инвалидитетом, како би се унаприједила приступачност објектима јавне и стамбено – пословне намјене.

Систем јавног приградског превоза остаје да се рјешава и у наредном периоду проналазећи савременије технологије, како би исти био приступачнији становништву. Потребно је модернизовати градске саобраћајнице како би се обезбједили услови за савременији начин превоза, а и уобзирили ресурси битни за развој рекреације и туризма. Активно се радило на побољшању услова паркирања у ужем градском језгру кроз изградњу нових паркинг мјеста и модернизацијом паркинг сервиса.

2. ПРЕГЛЕД   РЕАЛИЗАЦИЈЕ   ПРОЈЕКАТА   ИЗ   АКЦИОНОГ   ПЛАНА

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ   СТРАТЕГИЈЕ   ЗА   2024. ГОДИНУ

| ПРИОРИТЕТ 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ И ПОБОЉШАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |
| БР. | НАЗИВ ПРОЈЕКТА | ПЛАН 2024. (КМ) | ИЗВРШЕЊЕ 2024. (КМ) |  |
| 1. | Асфалтирање дионица некатегорисаних путева са макадамским коловозом. | 600.000,00 | 1.455.254,51 |  |
| 2. | Реконструкција и пресвлачење дионица локалних путева са асфалтним коловозом који је оштећен и деформисан. | 50.000,00 | 49.608,02 |  |
| 3. | Реконструкција и пресвлачење некатегорисаних путева са оштећеним и деформисаним асфалтним коловозом. | 130.000,00 | 150.976,80 |  |
| 4. | Одржавање некатегорисаних путева са макадамским коловозом. | 220.000,00 | 437.858,93 |  |
| 5. | Модернизација градских улица са оштећеним и деформисаним асфалтним коловозом. | 65.000,00 | 1.730.261,68 |  |
| 6. | Изградња кружне раскрснице на улазу у Градишку на магистралном путу М-16 | 1.000.000,00 | 1.510.146,30 |  |
| 7. | Изградња мостова на локалним и некатегорисаним путевима – мост у МЗ Машићи (засеок Крунићи) | 100.000,00 | 223.619,95 |  |
| 8. | Изградња пјешачко - бициклистичких стаза поред регионалних и магистралних путева | 345.000,00 | 0,00 |  |
| ПРИОРИТЕТ 2 |  |  |  |  |
| УНАПРИЈЕЂЕЊЕ МОБИЛНОСТИ И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА |  |  |  |  |
| 9. | Изградња приступних рампи за особе са инвалидитетом. | 5.000,00 | 10.647,00 |  |
| ПРИОРИТЕТ 3 |  |  |  |  |
| ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ |  |  |  |  |
| 10. | Едукација јавности. | 5.000,00 | 10.707,32 |  |
|  | УКУПНО: | 2.520.000,00 | 5.579.080,51 |  |

|  |  | ПРОЈЕКАТ 1 |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 1 |  | Изградња недостајуће и побољшање постојеће саобраћајне мреже |
| Стратешки циљ |  | Оперативни циљ |
| Повећан ниво повезаности градских са рубним насељима |  | Унапређење постојеће саобраћајне инфраструктуре у сврху развоја јавног превоза и брже комуникације града и села |
| Пројекат: | Асфалтирање дионица некатегорисаних путева са макадамским коловозом |  |
| Реализација пројекта: | У 2024. години асфалтирано је 9.941,00 m некатегорисаних макадамских путева и то: Р. бр.; Путни правац; Дужина (m); Вриједност (КМ). 1.; МЗ Горња Јурковица – пут Горњи Гајићи; 650,00; 75.187,22. 1.1.; МЗ Горња Јурковица – пут Мајсторовићи; 535,00; 59.043,56. 2.; МЗ Елезагићи – пут Грујићи; 325,00; 37.192,39. 2.2.; МЗ Елезагићи – пут Гавриловићи; 480,00; 50.474,19. 3.; МЗ Доњи Подградци – пут Малешевићи; 600,00; 73.239,19. 3.1.; МЗ Доњи Подградци – пут Савићи; 170,00; 20.539,41. 3.2.; МЗ Доњи Подградци – пут Поповићи; 297,00; 32.664,84. 4.; МЗ Совјак – пут до Школе; 316,00; 42.982,59. 5.; МЗ Козинци – пут према гробљу; 155,00; 15.591,74. 5.1.; МЗ Козинци – пут Петра Змијањца; 133,00; 16.437,58. 6.; МЗ Романовци – реконструкција пута Зељковићи; 1.303,00; 299.918,12. 7.; МЗ Доња Јурковица – Дакића бунар; 415,00; 53.299,46. 8.; МЗ Врбашка – пут према гробљу; 104,00; 14.465,95. 9.; МЗ Сеферовци – пут Сабљићи; 550,00; 60.490,79. 10.; МЗ Брестовчина – реконструкција дијела пута према Николићу; 240,00; 35.052,26. 10.1.; МЗ Брестовчина – пут иза Маџара; 290,00; 39.135,92. 10.2.; МЗ Брестовчина – пут иза Дакома; 645,00; 99.745,31. 11.; МЗ Грбавци – пут Лауш - Пејићи; 719,00; 91.074,20. 11.1; МЗ Грбавци - Матаругићи; 312,00; 39.301,22. 12.; МЗ Чатрња – пут према ливници; 650,00; 84.042,86. 13.; МЗ Жеравица – спојни пут до Бањалучке улице; 137,00; 15.379,83. 14.; МЗ Елезагићи – крак I - пут Пајдићи; 800,00; 94.863,60. 15.; МЗ Чатрња –приступна саобраћајница; 115,00; 105.132,29. УКУПНО:; 9.941,00; 1.455.254,51. |
| Очекивани резултати: | Смањење трошкова редовног одржавања и побољшање везе са централном градском језгром |  |
| Главне активности: | Изградња. |  |
| Трајање пројекта: | 2024. година |  |
| Вриједност улагања: | 1.455.254,51 КМ |  |
| Извори финансирања: | Град Градишка, Федерално министарство расељених особа и избјеглица |  |
| Корисници пројекта: | Становништво локалне заједнице и остали. |  |
| Имплементатори пројекта: | Град Градишка |  |
| Мониторинг: | Скупштина града |  |

|  |  | ПРОЈЕКАТ 2 |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 1 |  | Изградња недостајуће и побољшање постојеће саобраћајне мреже |
| Стратешки циљ |  | Оперативни циљ |
| Повећан ниво повезаности насеља |  | Модернизација локалних путева |
| Пројекат: | Реконструкција и пресвлачење дионица локалних путева са асфалтним коловозом који је оштећен и деформисан |  |
| Реализација пројекта: | У 2024. години су се изводили радови реконструкције већих оштећења асфалтног застора од ударних рупа и депресија на најкритичнијим дионицама путева: Козинци-Греда, Грбавци-Цвијићи-Матаругићи-Чикићи, Турјак-Козара село и Самарџије у укупној површини од 1.060,00 m2. |  |
| Очекивани резултати: | Модернизација локалних путева и повећан ниво задовољства крајњих корисника. |  |
| Главне активности: | Пресвлачење асфалтног коловоза са санацијом оштећења. |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: | 2024. година |  |
| Вриједност улагања: | 49.608,02 KM |  |
| Потенцијални извори финансирања: | Град Градишка |  |
| Корисници пројекта: | Локална заједница и путници у транзиту града Градишка. |  |
| Имплементатори пројекта: | Град Градишка |  |
| Мониторинг и евалуација пројекта: | Скупштина града |  |
| Веза са Програмом: | Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2024. годину |  |

|  |  | ПРОЈЕКАТ 3 |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 1 |  | Изградња недостајуће и побољшање постојеће саобраћајне мреже |
| Стратешки циљ |  | Оперативни циљ |
| Повећан ниво повезаности насеља |  | Модернизација некатегорисаних путева |
| Пројекат: | Реконструкција и пресвлачење некатегорисаних путева са оштећеним и деформисаним асфалтним коловозом |  |
| Реализација пројекта: | Градња путева вишег ранга (ауто-пут, обилазница), санирање оштећења Савског насипа, изградња привредних објеката и терминала довело је до повећане фреквенције теретног саобраћаја, а тиме и оштећења асфалтног застора и на некатегорисаним путевима. Оштећења асфалтног застора угрожавају безбједно одвијање саобраћаја, те је било неопходно извршити санацију оштећења кроз редовно одржавање асфалтног коловоза крпањем ударних рупа, досипањем и ваљањем банкина на свим критичним дионицама путева. Санирано је 39,6 km банкина и санирано 1.046,00 m2 ударних рупа на асфалтном коловозу. |  |
| Очекивани резултати: | Модернизација некатегорисаних путева и повећан ниво задовољства крајњих корисника. |  |
| Главне активности: | Реконструкција. |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: | 2024. година |  |
| Вриједност улагања: | 150.976,80 КМ |  |
| Извори финансирања: | Град Градишка |  |
| Корисници пројекта: | Становништво локалне заједнице. |  |
| Имплементатори пројекта: | Град Градишка |  |
| Мониторинг и евалуација пројекта: | Скупштина града |  |
| Ваза са Програмом: | Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2024. годину |  |

|  |  | ПРОЈЕКАТ 4 |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 1 |  | Изградња недостајуће и побољшање постојеће саобраћајне мреже |
| Стратешки циљ |  | Оперативни циљ |
| Повећан ниво повезаности насеља |  | Одржавање некатегорисаних путева |
| Пројекат: | Одржавање некатегорисаних путева са макадамским коловозом |  |
| Реализација пројекта: | У 2024. години утрошено је 15.390,00 m3 насипног материјала и 728 ефективних сати рада грејдера при насипању и планирању некатегорисаних путева у мјесним заједницама: Брестовчина, Жеравица, Ламинци, Ново Село, Мачковац, Лисковац, Стара Топола, Нова Топола, Рогољи, Крајишник, Ровине, Дубраве, Козинци, Бок Јанковац, Чатрња, Турјак, Грбавци, Мичије, Кијевци, Драгељи, Лужани, Цимироти, Церовљани, Јазовац, Врбашка, Бистрица, Гашница, Милошево Брдо, Требовљани, Совјак, Јабланица, Орахова, Горњи Подградци, Доњи Подградци, Машићи, Елезагићи, Трошељи, Кочићево, Доњи Карајзовци, Петрово село, Сеферовци, вакуф, Машићи, Елезагићи, Берек, Горњи Карајзовци, Вилуси, Романовци, Лужани и Јурковица у износу од 410.413,07 КМ. Одржавање објеката за прикупљање и одвођење воде са коловоза постављањем бетонских цјевастих пропуста у мјесним заједницама: Кијевци, Турјак, Средња Jурковица, Брестовчина, Церовљани, Ламинци, Бок Јанковац, Грбавци, Милошево Брдо, Гашница и чишћење путних јарака у дужини 2,48 km у мјесним заједницама: Церовљани, Јурковица, Требовљани, Милошево Брдо, Кијевци, Гашница, Грбавци и Средња Јурковица у износу од 27.445,86 КМ. |  |
| Очекивани резултати: | Стабилизација подлоге некатегорисаних путева и повећан ниво задовољства крајњих корисника. |  |
| Главне активности: | Извођење радова. |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: | 2024. година |  |
| Вриједност улагања: | 437.858,93 KM |  |
| Извори финансирања: | Град Градишка |  |
| Корисници пројекта: | Становништво локалне заједнице |  |
| Имплементатори пројекта: | Град Градишка |  |
| Мониторинг и евалуација пројекта: | Скупштина града |  |
| Ваза са Програмом: | Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2024. годину |  |

|  |  | ПРОЈЕКАТ 5 |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 1 |  | Изградња недостајуће и побољшање постојеће саобраћајне мреже |
| Стратешки циљ |  | Оперативни циљ |
| Повећан ниво задовољства и безбједности учесника у саобраћају |  | Модернизација градских улица |
| Пројекат: | Модернизација градских улица са оштећеним и деформисаним асфалтним коловозом |  |
| Реализација пројекта: | У току 2024. године извршено је редовно одржавање критичних дионица градских улица са асфалтним коловозом крпањем ударних рупа у укупној површини од 1.861,80 m2 (Видовданска, М. Г. Николајевића, Николе Тесле, Kозарских бригада, 16. крајишке бригаде, Меше Селимовића, Обала Војводе Степе, Мирослава Антића, Мирка Ситничића, Агана Харбаша, Дејтонска, Драгомира Бабичића, Немањина, Иве Андрића, Милутина Бојића, Стевана Синђелића, Хиландарска, Милоша Обилића – крак, Др Младена Стојановића, М. П. Аласа, Јеванђеоска, Уроша Предића, Гаврила Принципа, Вука Стефановића Караџића, Петра Пеције, Краља Твртка I, Саве Мандића, Св. Стефана Дечанског, Мис А. П. Ирби и Св. Василија Острошког). Током године асфалтирана је улица Османа Хаџијусуфовића, саобраћајница поред зграда породица погинулих бораца, вршена реконструкција улица у мз Текија: Саве Мркаља, Лејле Колунџије, Исака Самоковлије, Бранислава Нушића и Београдска. Изграђена је канализација у улицама Саве Шумановића и Атинској, а уз реконструкцију Трга Јеврејских страдања вршена је и адаптација улица Петра Мисимовића и Милоша Обилића.. |
| Очекивани резултати: | Модернизација градских улица |  |
| Главне активности: | Адаптација |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: | 2024. година |  |
| Вриједност улагања: | 1.730.261,68 КМ |  |
| Извори финансирања: | Град Градишка, УНДП, Федерално министарство расељених особа и избјеглица и Министарство за људска права и избјеглице БиХ. |  |
| Корисници пројекта: | Локална заједница и путници у транзиту града Градишка |  |
| Имплементатори пројекта: | Град Градишка |  |
| Мониторинг и евалуација пројекта: | Скупштина града |  |
| Ваза са Програмом: | Програм заједничке комуналне потрошње за 2024. годину |  |

|  |  | ПРОЈЕКАТ 6 |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 1 |  | Изградња недостајуће и побољшање постојеће саобраћајне мреже |
| Стратешки циљ |  | Оперативни циљ |
| Растерећење саобраћаја у ужој градској зони |  | Изградња кружне раскрснице |
| Пројекат: | Изградња кружне раскрснице на улазу у Градишку на магистралном путу М-16 |  |
| Реализација пројекта: | Завршена је изградња кружне раскрснице на улазу у Градишку на магистралном путу М-16 Градишка - Бања Лука са приступном саобраћајницом Жарка Сабљића. |  |
| Очекивани резултати: | Смањење саобраћајног оптерећења на улазу у град |  |
| Главне активности: | Изградња |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: | 2024. година |  |
| Вриједност улагања: | 1.510.146,30 КМ |  |
| Извори финансирања: | Путеви Републике Српске |  |
| Корисници пројекта: | Локална заједница и путници у транзиту града Градишка |  |
| Имплементатори пројекта: | Путеви Републике Српске |  |
| Мониторинг и евалуација пројекта: | Скупштина града |  |

|  |  | ПРОЈЕКАТ 7 |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 1 |  | Изградња недостајуће и побољшање постојеће саобраћајне мреже |
| Стратешки циљ |  | Оперативни циљ |
| Повећан ниво услуге и безбједности учесника у саобраћају |  | Изградња моста |
| Пројекат: | Изградња мостова на локалним и некатегорисаним путевима – мост у мз Машићи (засеок Крунићи) |  |
| Опис и реализација пројекта: | У току 2024. године завршени су радови на изградњи моста на некатегорисаном путу у мз Машићи, засеок Крунићи. |  |
| Очекивани резултати: | Формирање везе са ауто–путем и осталим приградским насељима. |  |
| Главне активности: | Изградња |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: | 2024. година |  |
| Вриједност улагања: | 223.619,95 КМ |  |
| Извори финансирања: | Град Градишка, Влада Републике Српске |  |
| Корисници пројекта: | Становништво локалне заједнице |  |
| Имплементатори пројекта: | Град Градишка |  |
| Мониторинг и евалуација пројекта: | Скупштина града |  |

|  |  | ПРОЈЕКАТ 8 |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 1 |  | Изградња недостајуће и побољшање постојеће саобраћајне мреже |
| Стратешки циљ |  | Оперативни циљ |
| Повећан ниво услуге и безбједности учесника у саобраћају |  | Повећање капацитета алтернативних видова превоза |
| Пројекат: | Изградња пјешачко-бициклистичке стазе поред регионалних и магистралних путева. |  |
| Опис и реализација пројекта: | У току 2024. године било је планирано асфалтирање пјешачко-бициклистичке стазе уз магистрални пут од кружне раскрснице "Јабука" па до кружне раскрснице на обилазници у мз Брестовчина укупне дужине 1,8 km. До реализације није дошло јер је рехабилитација магистралног пута МI-101 Градишка-Клашнице још у току, тако да се асфалтирање предметне пјешачко- бициклистичке стазе уврстило у Акциони план имплементације стратегије развоја локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју града Градишка за 2025. годину. |  |
| Очекивани резултати: | Повећана мобилност и заштита животне средине |  |
| Главне активности: | Изградња |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: | 2024. година |  |
| Вриједност улагања: | 0,00 КМ |  |
| Извори финансирања: | Путеви Републике Српске |  |
| Корисници пројекта: | Становништво локалне заједнице |  |
| Имплементатори пројекта: | Путеви Републике Српске |  |
| Мониторинг и евалуација пројекта: | Скупштина града |  |

|  |  | ПРОЈЕКАТ 9 |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 2 |  | Унапријеђење мобилности и квалитета живота |
| Стратешки циљ |  | Оперативни циљ |
| Прилагођавање система особама са посебним потребама |  | Изградња нове и реконструкција постојеће инфраструктуре за особе са инвалидитетом |
| Пројекат: | Изградња приступних рампи за особе са инвалидитетом |  |
| Реализација пројекта: | Током 2024. године у склопу изградње Трга Јеврејских страдања са асфалтирањем паркинг простора и адаптацијом улица Петра Мисимовића и Милоша Обилића као и улица у мз Текија (Саве Мркаља, Лејле Колунџије, Исака Самоковлије, Бранислава Нушића и Београдска) извршена је изградња рампи за кретање лица са инвалидитетом. |  |
| Очекивани резултат: | Омогућен приступ јавним градским просторима и објектима за особе са инвалидитетом |  |
| Главне активности: | Изградња |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: | 2024. година |  |
| Вриједност улагања: | 10.647,00 КМ |  |
| Извори финансирања: | Град Градишка |  |
| Корисници пројекта: | Локална заједница |  |
| Имплементатори пројекта: | Град Градишка |  |
| Мониторинг и евалуација пројекта: | Скупштина града |  |

|  |  | ПРОЈЕКАТ 10 |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 3 |  | Ефикасно управљање саобраћајем |
| Стратешки циљ |  | Оперативни циљ |
| Развој људских капацитета и подизање свијести учесника у саобраћају |  | Периодично провођење акција у току године са циљем смањења броја незгода |
| Пројекат: | Едукација јавности |  |
| Реализација пројекта: | У 2024. години, са Агенцијом за безбједност саобраћаја и другим институцијама и субјектима надлежним за безбједност саобраћаја, спровођене су едукативне кампање из области безбједности саобраћаја: „Лако је алкохол одбити“, „Дан сјећања на жртве страдале у саобраћајним незгодама“, „Освјетлај образ домаћине, означи трактор жутим ротационим свјетлима“, „ Ја бирам безбједан пут“ – кампања намјењена матурантима средњих школа да им се скрене пажња да бирају безбједан пут кући, односно да под дејством алкохола не управљају моторним возилима, „Возачи школа је за нас, опрез је за вас“ и „Кад се живот преокрене“. У оквиру Европске седмице мобилности (од 16 до 22.09.2024.године) једна од активности је била промоција бициклизма, али је вожња отказана због лошег времена. У току 2024. године, постављени су нестандардни саобраћајни знакови са лед трептачима (комбинација лед трептача са знаком „обиљежен пјешачки прелаз“ III-6), на двије локације и то: на магистралном путу М1-102 Чатрња-Градишка, у насељеном мјесту Крушкик, у зони Основне школе „Козарска дјеца“ и на магистралном путу М1-101 Градишка-Нова Топола, у центру насељеног мјеста Дубраве, у близини Основне школе „Свети Сава“. |  |
| Очекивани резултат: | Смањење броја незгода |  |
| Главне активности: | Подјела проморивног материјала, организовање представа едукативног карактера, обилазак школа и разговора са ученицима и професорима, подјела летака, гостовање у емисијама и постављање лед трептача. |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: | 2024. година |  |
| Вриједност улагања: | 10.707,32 КМ |  |
| Извори финансирања: | Град Градишка и Агенција за безбједност саобраћаја |  |
| Корисници пројекта: | Локална заједница |  |
| Имплементатори пројекта: | Град Градишка и Агенција за безбједност саобраћаја |  |
| Мониторинг и евалуација пројекта: | Скупштина града |  |

3. ЗАКЉУЧАК

Спроведене активности у току извјештајног периода су оствариване кроз реализацију усвојених Програма и допринијеле су остварењу циљева садржаних у Стратегији развоја локалних путева и улица на подручју града Градишка за период 2019-2029. година, а који су наведени у годишњим плановима за 2024. годину.

Реализација Акционог плана имплементације Стратегије у 2024. години је на задовољавајућем нивоу. У 2024. години урађен је значајан корак у реализацији стратешког и институционалног оквира за управљање развојем. Успостављен је нови системски приступ у оквиру градске управе унапређењем процеса и јачањем капацитета запослених за планирање, мониторинг, евалуацију и извјештавање о имплементацији важеће Стратегије.

Структура имплементираних пројеката у 2024. години у граду Градишка указује на јасно дефинисан стратешки приступ и реална очекивања у смислу екстерних извора финансирања.

За аплицирање пројеката према потенцијалним донаторима и вишим нивоима власти потребно је што више радити на обезбјеђењу неопходне пројектне документације. Планирати реализацију пројеката који подразумјевају бољу саобраћајну повезаност у циљу стварања повољнијег пословног окружења.

Основна сврха израде Извјештаја о спровођењу Акционог плана имплементације Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју града Градишка за 2024. годину је да се на основу прикупљених података и информација анализира да ли су и колико пројектне интервенције допринијеле остварењу постављених циљева, односно у којој мјери је постигнут напредак у односу на план. По прикупљеним подацима урађен је извјештај са прегледом стања реализованих пројеката, са приказом параметара о реализацији.

ОБРАЂИВАЧ                                                              ОВЛАШТЕНИ ПРЕДЛАГАЧ

Одјељење за комуналне и                                                             Градоначелник

стамбене послове

____________________                                                          ____________________