# ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ „ДИГИТАЛНА ГРАДИШКА - СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА ГРАДИШКА 2031.

ЗА ПЕРИОД 2024. – 2025. ГОДИНА

Градишка, мај 2026. године

Садржај

1. УВОД	2

2. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИМПЛЕМЕНТИРАНИХ МЈЕРА И ПРОЈЕКАТА	3

3. ОПИС ИМПЛЕМЕНТИРАНИХ МЈЕРА И ПРОЈЕКАТА	5

4. ЗАКЉУЧАК....................................................................................................................	6

1. УВОД

Овај извјештај заснива се на стратешком документу „Дигитална Градишка – Стратегија развоја 2031“, који представља кључни оквир за планирање и спровођење процеса дигиталне трансформације града. Стратегија дефинише дугорочне циљеве и приоритете усмјерене ка унапређењу квалитета јавних услуга, јачању ефикасности и транспарентности рада јавне управе, те подстицању одрживог економског развоја кроз примјену савремених информационо-комуникационих технологија и управљање подацима.

Извјештај обухвата преглед активности, мјера и резултата остварених у периоду од јануара 2024. до децембра 2025. године, са циљем праћења напретка у реализацији стратешких опредјељења. Посебан фокус стављен је на развој дигиталне инфраструктуре, унапређење електронских услуга, јачање капацитета за управљање подацима, као и на ниво имплементације планираних пројеката и иницијатива.

Израда извјештаја заснива се на релевантном стратешком и планском оквиру, укључујући важеће локалне развојне документе, акционе планове и препоруке произашле из процјене дигиталне спремности, као и на принципима усклађености са важећим законским и подзаконским актима у области јавне управе, дигитализације и управљања подацима.

Методолошки приступ израде извјештаја обухвата анализу доступне документације, преглед реализованих активности и пројеката, као и евалуацију степена имплементације дефинисаних мјера у односу на планиране циљеве. Извјештај се заснива на прикупљеним подацима надлежних организационих јединица, показатељима учинка, као и релевантним квалитативним и квантитативним информацијама.

Сврха извјештаја је да пружи јасан, објективан и систематичан увид у степен реализације Стратегије, идентификује кључне изазове и ограничења у имплементацији, те обезбиједи основу за даље планирање, унапређење и доношење информисаних одлука у процесу дигиталне трансформације у наредном периоду.

Циљ извјештаја је осигурати транспарентност, омогућити доношење информисаних одлука и унаприједити ефикасност имплементације планираних мјера и пројеката у области дигиталне трансформације града Градишка ка потпуној успостави Паметног града.

2. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИМПЛЕМЕНТИРАНИХ МЈЕРА И РЈЕШЕЊА

| Стратешки циљ | Мјера / рјешење | Индикатор (КПИ) | Почетна вриједност | Циљна вриједност | Остварена вриједност | % реализације | Извор финансирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИГИТАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА Развој технолошке основе паметног града | Унапређење ИКТ инфраструктуре | % реализације | 10% | 100% | 70% | 70% | Буџет Града и донатори |
|  | Подмјера: сервери и data центар | % реализације | 5% | 80% | 75% | 94% | Буџет Града донатори |
|  | Подмјера: мрежна инфраструктура | % реализације | 25% | 100% | 90% | 90% | Буџет Града |
|  | Подмјера: виртуализација | % реализације | 15% | 90% | 85% | 95% | Буџет Града донатори |
|  | Подмјера: лиценцирање | % реализације | 10% | 100% | 90% | 90% | Буџет Града |
|  | ИоТ инфраструктура | % реализације | 85% | 100% | 90% | 90% | Буџет Града |
| ИНТЕГРАЦИЈА СИСТЕМА И ПОДАЦИ Интероперабилна управа | АПИ интеграције | Број интеграција | 0 | 50+ | 15 | средње | Буџет Града |
|  | DocuNova – ГИС | % аутоматизације | 0% | 80% | 40% | 50% | Буџет Града |
|  | Регистар некретнина – ГИС | Ниво синхронизације | низак | висок | низак | 0% | Буџет Града |
|  | Централизација података | Број повезаних база | 0 | 50 | 10 | 20% | Буџет Града |
| еУПРАВА (е-ГРАЂАНИН) –Доступна, транспарентна и сервисно оријентисана управа | Развој портала е-Грађанин | Број е-услуга | 0 | 200+ | 100 | 50% | Буџет Града |
|  | Подмјера: е-захтјеви | % дигиталних захтјева | 0% | 100% | 80% | 80% | Буџет Града |
|  | Подмјера: е-документи | % електронских докумената | 0% | 90% | 60% | 65% | Буџет Града |
|  | Подмјера: е-Профил | Број корисника | 0 | 5.000 | 50 | 1% | Буџет Града |
|  | Подмјера: онлине комуникација | Број интеракција | низак | висок | раст | 30% | Буџет Града |
|  | Подмјера: chat подршка | % аутоматских одговора | 0% | 60% | 1% | 1,6% | Буџет Града |
| ДИГИТАЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА Безпапирна и ефикасна управа | ДМС (DocuNova) | Вријеме обраде | дуго | -50% | -30% | 60% | Буџет Града |
|  | Дигитална овјера | % дигиталних овјера | 0% | 100% | 70% | 70% | Буџет Града |
|  | Pay-per-click штампа | Смањење трошкова | 0% | -30% | -20% | 65% | Буџет Града |
| ИТ УПРАВЉАЊЕ Контролисано и ефикасно ИТ окружење | Управљање ИТ опреме | % евидентиране опреме | 0% | 100% | 70% | 70% | Буџет Града |
|  | Helpdesk | Вријеме рјешавања тикета | дуго | -50% | -30% | 60% | Буџет Града |
|  | Asset management | Покривеност ресурсима | 0% | 100% | 70% | 70% | Буџет Града |
| Транспарентно финансијско управљање | БПМ систем | % дигиталних процеса | 0% | 90% | 75% | 83% | Буџет Града |
|  | Буџетирање | Вријеме израде | дуго | -40% | -10% | 25% | Буџет Града |
|  | Извјештавање | Број аутоматских извјештаја | 0 | 100% | 45% | 45% | Буџет Града |
| Дигиталне вјештине управе | Обуке | % обучених | 10% | 100% | 50% | 50% | Буџет Града + донатори |
|  | ИТ обуке | Број обука | 0 | 80 | 20 | 25% | Буџет Града |
|  | Управљање подацима | Број обучених | 0 | 200 | 100 | 50% | Буџет Града |
| Data-driven управљање Сензори | IoT сензори | Број сензора | 0 | 50+ | 20 | 40% | Буџет Града |
|  | Водостај | Број станица | 0 | 10 | 3 | 30% | Буџет Града |
|  | Квалитет ваздуха | Број мјерења | 0 | 10 | 3 | 30% | Буџет Града |
|  | Саобраћај | Број раскрсница | 0 | 15 | 5 | 35% | Буџет Града |
|  | Бука | Број зона | 0 | 5 | 1 | 20% | Буџет Града |
|  | WI-FI бесплатне зоне | Број зона | 0 | 5 | 0 | 0% | Донатори |

3. ОПИС ИМПЛЕМЕНТИРАНИХ МЈЕРА И ПРОЈЕКАТА

Дигитална стратегија Града има кључну улогу у модернизацији рада градске управе, унапређењу транспарентности и побољшању услуга према грађанима и привреди. Увођењем дигиталних рјешења смањује се административно оптерећење, убрзавају процеси, смањују грешке и омогућава доношење одлука на основу тачних и правовремених података. Такође, дигитализација доприноси већој одговорности институција и активнијем укључивању грађана у процесе одлучивања.

До сада су реализована бројна конкретна рјешења:

- Е-Citizen платформа – омогућава директну комуникацију грађана са управом (притужбе, питања, јавне расправе, анкете), уз обавезу одговора у дефинисаним роковима и већу транспарентност рада.

- ДМС (DocuNova) – успостављен систем за управљање документацијом који омогућава дигитализацију, праћење и архивирање свих предмета и докумената, уз контролу приступа и аутоматизацију процеса.

- ГЛПИ и Helpdesk систем – уведен систем за управљање ИТ опремом и пријаву кварова, чиме је унапријеђена интерна ефикасност и смањено вријеме рјешавања проблема.

- БПМ финансијски систем – дигитализован комплетан процес планирања, извршења и праћења буџета, укључујући уговоре, плаћања и извјештавање, уз централизован dashboard за руководство.

- Интеграција система (ГИС, ДМС, финансије) – омогућено повезивање података између система, принцип „један унос – вишеструко кориштење“.

- Развој ИТ инфраструктуре – унапријеђени серверски капацитети, сигурносни системи, backup рјешења и мрежна инфраструктура, чиме је осигурана стабилност и сигурност података.

- ИоТ рјешења (ЛоРа мрежа) – уведени сензори за паметно управљање градском инфраструктуром (расвјета, вода, заштита околине).

- е-Управа  Града Градишка представља највећи искорак у дигитализацији градске администрације, омогућавајући грађанима приступ услугама 24/7 без чекања и непотребне папирологије. Путем портала е-Грађанин корисници могу подносити захтјеве, комуницирати са управом, заказивати састанке и приступати важним информацијама брзо и једноставно.

е-Управа није само технолошко рјешење, већ симбол преласка на модерну, отворену и грађанима усмјерену администрацију. Град Градишка овим пројектом потврђује опредијељеност ка дигиталној трансформацији и позиционира се као лидер у развоју савремене и ефикасне локалне самоуправе.

4. ЗАКЉУЧАК

Укупно гледано, дигитална стратегија је омогућила прелазак са традиционалног на савремени, ефикасан и транспарентан модел управљања градом, уз бољу услугу грађанима и квалитетније управљање ресурсима. Планиране мјере и пројекти ће се наставити имплементирати и у наредном периоду према дефинисаним роковима наведеним у „Дигитална Градишка – Стратегија 2031“. Градишка с посебном посвећеношћу настоји да постане јединица локалне самоуправе чије ће одлуке бити вођене анализом и коришћењем података, примјеном дигиталних технологија и иновација за побољшање квалитета живота својих становника, повећање транспарентности, ефикасности и одрживости, као и промовисање економског развоја.

ОБРАЂИВАЧ:                                                                             ПРЕДЛАГАЧ:

Служба градоначелника                                                                 Градоначелник

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ                                                                   Зоран Аџић

Драгутин Ковачевић